新兴县水利发展“十四五”规划

目   录

前    言	1

1  发展现状与面临形势	3

1.1  “十三五”水利发展主要成就	3

1.2  面临的形势	4

1.3  存在问题及薄弱环节	6

2  总体要求及发展目标	10

2.1  指导思想	10

2.2  基本原则	10

2.3  发展目标	12

2.4  总体布局	16

3  补齐短板，完善水利基础设施网络	18

3.1  实施防洪提升工程，保障防洪安全	18

3.2  强化节水和水资源合理配置，保障供水安全	23

3.3  加强水生态环境修复，维护河湖健康	28

3.4  加强水利信息化建设，提升水利智慧化水平	30

4  强化监管，提升涉水事务监管水平	32

4.1  完善监管法制体制机制，建立健全监管制度体系	32

4.2  强化江河湖泊监管，持续改善河湖面貌	32

4.3  强化水资源监管，促进水资源节约集约利用	34

4.4  加强水利工程监管，充分发挥工程综合效益	36

4.5  强化水土保持监管，提升社会管理和服务水平	38

4.6  强化水安全风险防控，提高应急处理能力	41

4.7  强化执法监管，提高水行政执法水平	41

5  改革创新，发挥政府与市场的协同作用	43

5.1  深入推行河长制，提升河湖管护水平	43

5.2  加强政策引导，推动形成节水内生动力	44

5.3  深化价税改革，提高水资源利用效率和效益	44

5.4  深化“放管服”改革，提高服务效能	45

5.5  推动管护体制改革，促进水利工程良性运行	46

5.6  深化水利投融资机制改革，保障建设资金需求	48

5.7  提升水利行业能力建设水平	48

6  投资规模与重点项目	50

6.1  投资规模	50

6.2  重点项目	56

7  规划实施效果与环境影响评价	63

7.1  经济效果评价	63

7.2  社会效益评价	64

7.3  生态环境效果评价	65

7.4  风险评估	66

8  保障措施	67

8.1  加强组织领导	67

8.2  深化前期工作	67

8.3  加大资金投入	67

8.4  健全监督考核机制	68

8.5  加强宣传引导	68

附 表：

1．新兴县水利发展“十四五”规划指标体系

2．新兴县水利发展“十四五”规划续建(改建、重建)项目表

3．新兴县水利发展“十四五”规划拟建项目表

4．新兴县水利发展“十四五”规划储备项目表

5．项目总投资估算表

附 图：

1．新兴县域水系图

2．新兴县水利发展“十四五”规划重点建设项目分布示意图

3．新兴县水利发展“十四五”规划续建项目分布示意图

4．新兴县水利发展“十四五”规划拟建项目分布示意图

5．新兴县水利发展“十四五”规划储备项目分布示意图

# 前    言

“十四五”是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年计划，是新兴县打造高质量发展的融湾先行示范县的关键五年，水利发展在社会经济可持续发展中的基础作用日益突出。

“十三五”期间，新兴县认真贯彻落实中央、省、市决策部署，在防灾减灾、水生态环境保护、水资源保障、农村水利保障、水利科技人才保障和水利法规制度保障等重点方面取得明显实效。

新兴县水利发展“十四五”规划以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以及党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，贯彻习近平总书记治水重要论述，贯彻习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”重要治水思路，以水利部提出的“水利工程补短板、水利行业强监管”为总基调，按照《中共广东省委 广东省人民政府关于推进水利高质量发展的意见》《云浮市水利发展“十四五”规划》《新兴县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》要求进行编制，旨在以防灾减灾、水资源节约集约利用、水生态保护与修复、农村水利和涉水事务监管等工作为抓手，全面推进新兴水安全、水环境、水生态、水资源和水文化治理，为新兴县打造高质量发展的融湾先行示范县、云浮市打造粤北生态发展新高地做出水务贡献、彰显水务担当，为乡村振兴提供坚强的水利支撑和保障。

# 1  发展现状与面临形势

## 1.1  “十三五”水利发展主要成就

“十三五”期间，新兴县深入贯彻习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”重要治水思路，认真落实中央、省、市关于水利发展的一系列决策部署，在上级水利部门的指导和县委、县政府正确领导下，扎实推进水利工程补短板，深入开展水利行业强监管。对照《云浮市水利发展“十三五”规划》中涉及新兴县内容，各项指标完成情况如下：

1.1.1  城市防洪工程全面达标，完成中小河流治理工作，全县洪涝灾害损失率进一步降低。

1.1.2  基本完成村村通自来水工作，农村自来水普及率、城镇供水保证率完成“十三五”规划指标任务。

1.1.3  水资源三条红线考核全面达标。

1.1.4  农田灌溉水有效利用系数、大中型灌区计量设备安装率达“十三五”规划任务。

1.1.5  水利科技人才保障稳步提升，乡镇水利机构保持稳定，水利员年龄进一步年轻化，素质专业化。

1.1.6  全面建立河长制。在全省率先探索河长制工作并进一步建立健全了河长制长效机制。

根据上述指标完成情况，“十三五”期间，新兴县水利工作稳定推进，从防灾减灾等传统水利逐步向生态水利迈进，从城市发展逐步进入城乡统筹发展，逐步解决农村历史欠帐，不断完善生活水利配套设施。

## 1.2  面临的形势

面对世界百年未有之大变局，我国水利改革发展面临着新形势、新任务、新要求，从单一的治水兴利到对资源的监管并重。按照习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”重要治水思路，水利改革发展总基调转变成“水利工程补短板、水利行业强监管”。新兴县水利发展“十四五”规划在省、市水利“十四五”规划的调子上，围绕打造高质量发展的融湾先行示范县，在水安全、水环境、水生态、水资源和水文化治理上提出工作要求。

1.2.1  贯彻落实习近平总书记治水重要论述，为统筹解决新老水问题赋予了新内涵

党的十八大以来，习近平总书记多次就治水发表重要讲话、作出重要指示，明确提出了“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”重要治水思路。习近平总书记关于治水兴水的重要论述，为做好新时代水利工作提供了思想武器和根本遵循，为统筹做好防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化，赋予了新兴水利工作新的内涵。

1.2.2  新时代对水利治理体系和治理能力现代化提出了新要求

水利治理体系和治理能力是国家治理体系和治理能力的重要组成部分。要抢抓乡村振兴战略机遇，大力发展“大山经济”，必须把水利制度建设摆在更加突出的位置，抓紧补上制度空白，加快推进水利治理体系和治理能力现代化。

1.2.3  在“水利工程补短板、水利行业强监管”的总基调下工作重点发生了转移

水利事业发展仍存在不平衡不充分不协调的突出问题。要以水利发展“十四五”规划为抓手，提纲挈领，补齐发展短板、强化监督管理、提升能力水平，继续完善水利工程体系，提高防洪、供水、生态等综合保障能力，同时全面加强水利行业监管，使水资源水生态水环境真正成为刚性约束，在更高起点、更高层次、更高目标上构建水利发展新格局。

（1）以水利建设为重点逐步转向以水利管理为重点。水利经几十年发展，水安全方面取得辉煌成绩，基本解决了重要城市、设施及企业的防洪问题。按照市委、市政府提出的五水共治策略，水安全、水环境、水生态、水资源、水文化将是涉水发展的重点。

（2）水利监管要求不断提高。随着国家对依法行政越来越重视，水利监管和执法作为进一步推动水利可持续发展的基础，将占据水利工作越来越重要的位置。

（3）农村水利工程短板亟需补强。在解决了重要城市、工矿企业防洪问题后，摆在新兴县面前的任务是补强农村水利工程短板。一是山洪灾害问题。新兴县是山区县，具有暴雨集中突发的特点，山洪灾害造成的损失难以挽回；二是农村水利失修问题突出，主要是面上小型水利工程经过几十年的运行，没有系统的加固和维护，失修问题突出。

（4）水利人才队伍短缺。随着国家对非行政事项的市场化，新兴县水利职能部门技术人才也随之短缺。限于行业特点，在未完全市场化前，职能部门仍然担负着技术指导和技术支撑的重责，亟需建设一支强有力的水利专业人才队伍。

## 1.3  存在问题及薄弱环节

按照“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，对照新兴县水利发展现状，存在问题仍然十分突出，主要体现在：

1.3.1  水利工程短板仍然突出

虽经几十年水利工程建设，但由于受建设资金及范围所限，新兴县水利工程存在的短板仍然突出。一是农村水系综合治理力度不足，导致上下游、左右岸、干支流、水边山边田边没能形成有机统一。广大农村流域水系自建国以后未经全面系统治理，众多小河道淤塞严重，水安全不达标，水环境、水生态未改善，导致山洪灾害时有发生。二是面上农田水利设施失修，五小工程普遍未经系统治理，经几十年运行，损毁失效逐年增多。三是小型水库方面，由于资金有限，每次除险加固只能提出针对性的处理方案，未能进行彻底加固，例如对于渗漏较严重水库，未能进行全面诊断提出彻底方案解决渗漏，导致渗漏逐年增加。四是灌区方面，目前新兴县的中型灌区仍未全面开展节水改造，灌区骨干工程及其主要配套建筑物已运行超40年，存在老化失修的现象。五是城乡饮水问题依然严峻。农村饮水方面，近十年经饮水解困、饮水安全、村村通自来水工程建设逐步提升了农村饮水安全及保障度，但项目只限于解决通行政村。部分自然村虽然通自来水，但水质（主要浊度和细菌超标）和保证率有待提高。在城市饮水方面，随着城市扩展、工业发展、生活水平提高，原有的供水格局已难以支持。六是县防洪工程需全面开展安全鉴定，县城防洪工程多建成于20世纪末或者21世纪初，已运行20年左右，现有的河道和运行环境对比初建时变化较大，建成后未经任何加固，存在一定的隐患，且随着城区范围扩大，新建城区防洪未能达50年一遇标准。七是水利发展和人民对美好生活向往之间的矛盾日益突显。主要是解决了行洪等安全问题后，如何让人民享有更多的水利发展成果，如何让河道成为美好生活的好去处。

1.3.2  水资源集约节约问题仍然存在

除了因水利工程短板造成水资源损失外，水管体制仍是部门分割，影响了水资源的合理开发、利用、配置、治理和保护的有机统一。各种水源、各类用水户及不同时期的用水水价体系存在一定程度的不合理性，与市场经济发展不相适应，不能较好地起到鼓励节约用水、高效用水的经济杠杆作用。

1.3.3  水生态水环境改善仍然有待进一步提升

党的十八大、十九大后，特别是党的二十大以来，习近平生态文明思想逐渐深入水利人心头，新兴县水利治理也逐步向生态治理转变，但对照中央、省要求，仍然有差距。主要体现在：一是农村河道未治理，存在底泥污染、河岸崩塌、河道淤积、杂草丛生的现象；二是水源条件有待进一步提高，特别是县管水库饮用水源方面，未全面落实管理保护措施。

1.3.4  水利行业监管仍然薄弱

行业监管一直是水利的薄弱环节，虽经几年行业监管能力建设，但仍然存在众多问题。一是水执行力量薄弱，全县只有水执法编制只有5个，却要负责全县600多公里河道监管，同志们虽日夜兼程，但水事违法现象仍然突出，监管力度仍显不够。二是水行政人才不足，水利涉及工程建设、水资源管理、防汛抗旱、水土保持、河砂管理等多专业领域工作，除了水利工程建设方面为数不多的人才外，其他专业人才明显不足，和新时代党和国家对行政机构依法行政要求有差距。三是监管手段单一，仍然依靠人力为主，现代化手段欠缺。四是监管经费不足，由于地方财力不足，导致投入到水行政及监管的费用不足。五是防汛抗旱能力严重不足。三防办划归应急管理部门管理后，水务部门负责水工程防汛抗旱和水工程调度工作，对于如何统筹县域内水工程调蓄，目前手段不多，仍停留在人工分析判断上。

1.3.5  河长制工作体制机制力度不够

“十三五”开始建立河长制工作体制机制，在“十三五”期间治水发挥了一定的作用，达到了一定的成效。但对比新时代治水要求，在河长履职、河道管护、五水提升方面仍显力度不足。

1.3.6  智慧水务发展趋于空白

新时代水利精神其中一条是“科学”“创新”，对于一个古老的行业来讲，只有紧跟甚至超越时代才能有进步，才能造福于民。目前新兴县水利在开展智慧水务方面能力不足，虽然实现了中央、省、市、县、镇五级会商，建设完成山洪灾害预警、水库动态监测、河长制平台等终端，但距离智慧水务差距仍然巨大。

1.3.7  水利工作队伍缺乏保障

新兴县水利工作队伍由县水务局机关、下属单位及镇水利所组成。县水务局机关及镇水利所由财政供给，5个下属单位以防洪调度、农业灌溉、供饮用水为主，水力发电为辅，属公益二类事业单位，主要收入来源于财政核补和发电。近年来，由于降雨量大幅减少，发电量下降，发电收入锐减，资金收支缺口大，此外，各下属单位在增效扩容等项目建设、维护更新发电机组机械设备设施等资金投入较大，单位生产成本增加，经济运作困难，而且单位编制人员核补经费长期没有提高标准，历史遗留问题未能妥善解决，导致各下属单位长期不能按时足额发放单位在职在编和退休人员的工资福利待遇，大大影响水利工作队伍的稳定发展。

# 2  总体要求及发展目标

## 2.1  指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以及党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记治水重要论述和习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”重要治水思路，把水安全风险防控作为底线，把水资源承载力作为刚性约束上限，把水生态保护作为控制红线，强化涉水事务监管，加快构建与新兴在社会主义现代化进程相适应的水安全保障体系，满足人民群众对防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化的需求，努力把新兴的河流建设成为造福人民的幸福河，不断推进新兴水治理体系和治理能力现代化，走出一条具有新兴特色的水利现代化道路，为新兴县打造高质量发展的融湾先行示范县、云浮市打造粤北生态发展新高地做出水务贡献、彰显水务担当，为乡村振兴提供坚强的水利支撑和保障。

## 2.2  基本原则

2.2.1  人水和谐，绿色发展

坚持人与自然和谐共生，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，加快形成节约水资源、保护水环境、涵养水生态的空间格局、产业结构、生产生活方式和消费模式，推动绿色、循环、低碳发展，还河湖以宁静、和谐、美丽，建设水清河畅、岸绿景美、江湖安澜的美好家园，实现水利高质量发展。

2.2.2  五水共治，整体施策

把握“重在保护，要在治理”战略要求，坚持山水林田湖草系统治理，坚持五水共治。以全面推行河长制和高质量建设碧道工程为重点，实施水安全、水环境、水生态、水资源、水文化统筹治理。统筹促进区域、城乡、流域协调发展，提高水利发展与经济社会发展的协调性、水资源要素与其他要素的适配性，构筑空间均衡格局。

2.2.3  以人为本，服务民生

在满足人民群众对除水害兴水利的需求基础上，进一步更好地满足人民群众对水安全、水资源、水环境、水生态、水文化的需求，优先解决人民群众最关心、最直接、最现实的水安全、水资源、水环境、水生态、水文化问题。不断增强水利公共服务供给，促进水利基本公共服务均等化，让水利改革发展成果更多更公平惠及全体人民。

2.2.4  节水优先，高效利用

深入实施最严格水资源管理制度，合理分水，管住用水，把水资源作为最大刚性约束，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。把节水作为水资源开发、利用、保护、配置、调度的前提，融入经济社会发展和生态文明建设各方面，推动用水方式由粗放向节约集约转变。明确节水标准，实施节水评价，推广节水技术，培育节水产业，建设节水载体，不断提高用水效率和效益。

2.2.5  预防为主，风险管控

全面落实“一线三排”制度，强化底线思维，增强忧患意识，从注重事后处置向风险防控转变，从减少灾害损失向降低安全风险转变，建立水安全风险监控预警机制，有效应对自然风险和人为风险、内部风险和外部风险。

2.2.6  改革创新，驱动发展

全面深化水利改革，特别是县水务局下属事业单位改革，完善水利发展机制体制，强化依法治水管水，大力推动水利科技创新，把理念创新、科技创新、体制机制创新等作为水利发展的强大动力引擎。加强人才队伍建设，大力推进“互联网+现代水利”建设，打造智慧水利，加快构建系统完备、科学规范、运行高效的水治理体制机制，高质量推动水治理体系和治理能力现代化。

## 2.3  发展目标

2.3.1  规划目标

“十四五”时期，水利发展主要预期目标体现在六个方面，一是完善水利基础设施体系，全面提升水利保障能力，着力增强水利对经济社会发展的支撑能力，提高水利改善和服务民生的水平；二是加快农田水利设施建设，夯实农业持续稳定发展基础；三是加强重点水源地及河流水库水环境治理，维护水库生态和供水安全；四是不断提高应对突发事件的防灾减灾应急能力；五是加强水生态保护与修复，促进水土流失综合治理，推进城乡水生态文明建设；六是深化水利改革，完善水利发展的长效机制。

（1）防洪治涝保障能力提档升级。重点防洪保护区基本达到流域规划确定的防洪标准，中小河流重要河段防洪标准和主要低洼易涝地区排涝标准明显提高，水库及重点水闸达到防洪排涝标准，洪水灾害风险防范能力明显增强。

（2）供水城乡统筹保障明显提升。以全域供水为抓手，提出城乡统筹供水目标，通过新建水厂、扩容水厂、引水等手段，解决城乡供水问题，为新兴城乡发展提供坚实基础。

（3）水资源优化配置体系更加完善。全面实施节水行动，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量在2020年基础上再降低20%以上。全域自然村集中供水工程全面建成，农村供水规模化标准化建设基本完成，农村自来水普及率达到98%以上。农业节水水平显著提高，现代农业园区水利配套设施建设基本完善，农田灌溉水有效利用系数提高到0.53以上，全面提高中型以上灌区农业用水计量率。

（4）水生态文明建设迈入新阶段。深入落实河长制，高标准规划建设万里碧道工程，打造具备特色的河湖治理体系。全面划定50平方公里以上河湖管理范围，加强水生态空间管控，开展水系综合治理，江河互济的水系连通格局初步形成，水土保持率达到55%。小水电清理整改取得明显成效，生态流量(水位)保障程度明显提高，水生态环境状况明显改善，老百姓的获得感、幸福感、安全感显著增强。

（5）智慧水利体系持续推进。推进“互联网+现代水利”建设，基本建成与水利行业“强监管”相适应的标准化监测体系、高速互联网络体系、大数据共享体系、协同化智能应用体系和个性化服务体系，“互联网+现代水利”建设取得重要阶段性成效，初步形成“全面感知、高速互联、充分共享、智能应用、周到服务”的智慧水利体系。重要河流和重要水利工程基本实现数字化、网络化、可视化和管控智能化。

（6）水利行业监管能力不断增强。科学民主的水利决策体制机制初步建立。水权水价水市场改革取得重要进展，水权交易制度进一步完善，具有地区特色的农业水价管理模式基本形成。河湖管护责任全面落实，水利工程良性运行机制不断健全，破解“重建轻管”难题。水法规体系基本健全，水行政执法监管全面强化，水利科技投入稳步增长，科技创新能力明显增强。

（7）水利行业体制机制更加完善。进一步深化水管体制改革，积极推行水管单位管养分离，建立健全符合新时代、新要求的管理体制和运行机制，确保水利工程安全运行、水管单位良性发展。同时进一步理顺县镇两级水务工作衔接，充分发挥基层水利工作队伍作用，特别是镇级综合执法能力。

2.3.2  规划指标

科学设置和分析确定规划指标是“十四五”水利发展规划编制的重要内容之一。“十四五”指标体系的建立，以统计部门和水利部门有关统计资料为主，体现新时代的基本要求和特征。指标体系必须体现导向性、客观性、规范性、可比性，必须涵义明确、数据规范、繁简适中、计算简便易行、易查易算。根据机构改革后水利部门职能调整，围绕保障水安全的总目标，科学合理设置规划指标。

设置以下指标体系：①防灾减灾方面：江河堤防达标率；②水资源节约集约利用方面：用水总量、万元工业增加值用水量、万元国内生产总值用水量、水利工程新增年供水能力、农田灌溉水有效利用系数；③水生态保护与修复方面：水土保持率、碧道建设长度；④农村水利方面：农村自来水普及率；⑤涉水事务监管方面：重要河湖水域岸线监管率。

表2.3—1  新兴县水利发展“十四五”规划主要指标表

| 序号 | 目标领域 | 主要指标 | 单位 | 现状(2019年) | 2025年 | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防灾减灾 | 江河堤防达标率 | % | 50 | 77 | 预期性 |
| 2 | 水资源节约集约利用 | 用水总量 | 亿m3 | 2.69 | 3.659 | 约束性 |
| 3 |  | 万元工业增加值用水量 | m3或% | 18.36% | 按省下达要求 | 约束性 |
| 4 |  | 万元国内生产总值用水量 | m3或% | 28.22% | 按省下达要求 | 约束性 |
| 5 |  | 水利工程新增年供水能力 | 亿m3 | / | 0.164 | 预期性 |
| 6 |  | 农田灌溉水有效利用系数 | / | 0.5103 | 0.53 | 预期性 |
| 7 | 水生态保护与修复 | 水土保持率 | % | 25 | 55 | 预期性 |
| 8 |  | 碧道建设长度 | km | 1 | 98.3 | 预期性 |
| 9 | 农村水利 | 农村自来水普及率 | % | 98.1 | 98.1 | 预期性 |
| 10 | 涉水事务监管 | 重要河湖水域岸线监管率 | % | / | 50 | 约束性 |

## 2.4  总体布局

紧密围绕“水利工程补短板，水利行业强监管”的总基调，系统分析主体功能区规划、土地利用规划、生态功能区划等涉及空间开发的相关规划，全面梳理总结区域经济社会发展、生态保护和建设发展、水利发展的态势与总体格局，根据流域和区域特点，因地制宜研究提出新兴县水利发展总体布局，明确水利发展重点任务。针对新兴县河流水系特点、水利发展存在问题及需求，在促进水安全、水环境、水生态、水资源、水文化等均衡保障基础上提出水利发展总体布局。

“十四五”时期，新兴县水利发展总体布局为：按照习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”重要治水思路，着眼于防洪、供水、生态修复和信息化等方面的短板，做好水利工程提标升级、完善水利基础设施网络、水生态修复治理、水利信息化、水安全生产等方面工作，加快实施碧道、水系连通、农田水利工程、治洪治涝工程、农村饮水工程等民生水利项目建设。

2.4.1  水安全防洪减灾体系建设

重点推进中小河流治理，同步加强山洪灾害防治，提高乡镇排涝能力；建立防汛非工程措施体系，减少洪涝灾害损失。

2.4.2  水资源保障体系建设

在节水优先前提下遵循空间均衡总体要求，以水资源配置工程为框架，加快推进中小型灌区续建配套与节水改造工程，全域推进农村饮水安全巩固提升工程，构建布局合理、水源可靠、丰枯互济、多源互补的城乡供水安全保障体系，满足经济社会发展合理用水需求。

2.4.3  水生态环境保护体系建设

打造粤北生态发展新高地，以“环山抱水、融湾入珠”为主题布局，高质量建设碧道工程，实施河湖生态保护与修复治理，推进农村水系综合整治，加强水土流失综合防治，改善人居环境和生态景观。

2.4.4  水资源优化体系建设

落实最严格水资源管理制度，严守水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污三条红线。把严格水资源管理作为加快转变经济发展方式的战略举措，充分认识水资源对实现经济社会可持续发展的重大意义。虽然新兴县水资源总体丰沛，但也存在南北不均、水资源调控工程不健全等短板，应当未雨绸缪，促进水资源的高效利用、可持续利用。

2.4.5  水文化传承体系建设

治水是印刻在全体中国人细胞里永不磨灭的记忆，从盘古开天地开始，中国人无时无刻不在同水患斗争、利用水求得生存、依靠水取得发展。新时期的治水应将水文化这篇恢宏的文章续写下去，利用现代科技手段，通过搭建新兴智慧水利平台，努力配合实现新兴县水治理体系、水治理能力、水文化传承现代化。

# 3  补齐短板，完善水利基础设施网络

## 3.1  实施防洪提升工程，保障防洪安全

### 3.1.1  提高主要江河防洪能力

坚持巩固江河治理成果与加强防洪薄弱环节建设并重，通过“完善体系、补强弱项、消除隐患、加强预防”等措施，全面提升水旱灾害综合防治能力，为社会经济发展提供水利安全保障。从新兴县现状出发，经梳理提出新兴江桐村至新洲桥段中小河流治理工程，整治河道总长15.38公里，其中护岸12.53公里，清疏面积15.81万平方米，清障3.96万平方米，总投资7766.78万元；新兴县城防洪工程除险加固工程，整治河道长10公里，加固挡土墙及护坡长10公里，新建堤防约5公里，总投资46000万元，拟于“十四五”期间实施投资30000万元；新兴江西河团院段改河工程，工程总投资3209.7万元，计划在“十四五”期间实施。主要工程建设内容见表3.1—1。

表3.1—1  主要江河防洪体系建设工程拟建项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 规模和效益 | 总投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新兴江桐村至新洲桥段中小河流治理工程 | 整治河道总长15.38公里，其中护岸12.53公里，清疏面积15.81万平方米，清障3.96万平方米 | 解决新兴江干流河床下切造成的吊脚、水生态突出问题 | 7766.78 |
| 2 | 新兴县城防洪工程除险加固工程 | 整治河道长10公里，加固挡土墙及护坡长10公里，新建堤防约5公里 | 解决县城防洪工程存在的安全隐患及堤段全面达标 | 46000 |
| 3 | 新兴江西河团院段改河工程 | 河道弯段总长1498米，取直后河段长度919米 | 解决该段洪水冲刷崩岸问题 | 3209.7 |
|  | 合计 |  |  | 56976.48 |

### 3.1.2  向末梢水系推进中小河流治理

按照“系统治理、生态治理、综合治理”理念，以“防灾减灾、河畅岸固、自然生态、安全经济、长效管护”的治理原则，围绕“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”的治理目标，在全省山区五市中小河流治理建设基础上，进行全面评估和总结，按照生态文明建设的要求，进一步研究其他中小河流治理前期工作，加大力度开展新兴县中小河流治理(三期)工作（根据省水利厅工作布置确定为三期），实现治理全覆盖，进一步提升防汛减灾能力。

本次规划拟建为新兴县中小河流治理工程(三期)，涉及治理项目11个，工程估算总投资57376万元，拟于“十四五”期间实施投资50000万元（不含新兴江桐村至新洲桥段中小河流治理工程）。主要工程建设内容见表3.1—2。

表3.1—2  中小河流治理工程项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 规模和效益 | 总投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新兴县中小河流治理工程(三期) | 对全县12个乡镇11个项目进行治理，总共238.3公里河道进行综合治理。包括新建堤防36.3公里，加固堤防7.4公里，护岸245.4公里，清淤214.3公里 | 提升河道行洪能力，改善河道水生态、水环境 | 57376 |

### 3.1.3  持续加强山洪灾害防治

新兴县是山区县，暴雨多发，山洪灾害频繁，影响农业生产和人民安居乐业。规划建成非工程措施与工程措施相结合的综合防灾减灾体系，建立以非工程措施为主、工程措施为辅的防灾减灾体系，最大程度地减少人员伤亡和财产损失。按照“以防为主、防抗救相结合”的工作方针，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，加强灾害监测预警和风险防范能力建设。继续探索与技术经济发展水平相适应的山洪防御和综合治理模式，完善基层防汛预报预警体系，增强基层防汛抗洪抢险救灾动员组织能力。加强应急管理体系建设，提高山洪灾害等应急管理处置能力和水平。

本次规划拟建项目有：新兴县山洪沟治理项目和山洪灾害预报预警体系建设，工程估算总投资1500万元。主要工程建设内容见表3.1—3。

表3.1—3  山洪灾害防治工程拟建项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 规模和效益 | 总投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新兴县山洪沟治理项目 | 山洪沟治理 | 提升重点山洪沟防灾减灾能力，保障人民群众生命财产安全 | 1200 |
| 2 | 新兴县山洪灾害预报预警体系建设 | 建设雨量水位图像监测及预警设备 | 135个监测预警站点 | 300 |
|  | 合计 |  |  | 1500 |

### 3.1.4  推进病险水库、水闸除险加固

全县共有小（二）型以上水库42宗，其中中型水库3宗，小（一）型水库12宗，小（二）型水库27宗；现有中型水闸29宗。根据《全国大中型病险水闸除险加固总体方案》《广东省千宗治涝保安工程建设方案》等相关专项规划，结合“十三五”规划病险水库、病险水闸的除险加固实施情况，结合近期水库、水闸等安全鉴定相关成果，提出“十四五”期间病险水库、病险水闸除险加固任务，全面完成新增病险水库除险加固，基本完成大中型病险水闸除险加固。

本次规划拟建的项目有：东利水闸重建工程、白土水闸重建工程、四村水闸重建工程、龙江寺水闸重建工程及5宗小型水库除险加固工程。工程估算总投资12770万元，拟于“十四五”期间实施投资10620万元。

储备项目有：大罗垌陂水闸重建工程、罗马水闸重建工程、大稳水闸重建工程、布桐水闸重建工程、三挺水闸重建工程、礼村水闸重建工程、扶桂水闸重建工程、云座水闸重建工程、云清水闸重建工程、双星水闸重建工程、罗良水闸重建工程、碧塘水闸重建工程、黎源水闸重建工程和云欧水闸加固工程。工程估算总投资11120万元，其中“十四五”期间计划实施10470万元。主要工程建设内容见表3.1—4、表3.1—5。

表3.1—4  病险水库、病险水闸除险加固工程拟建项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 规模和效益 | 总投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东利水闸重建工程 | 基础加固、重建闸室、底板、消能防冲设施、翼墙及引水渠，加固堤防0.15公里 | 改善灌溉面积0.7万亩 | 4950 |
| 2 | 白土水闸重建工程 | 基础加固、重建闸室、底板、消能防冲设施、翼墙及引水渠，加固堤防0.15公里 | 改善灌溉面积0.5万亩 | 1820 |
| 3 | 四村水闸重建工程 | 基础加固、重建闸室、底板、消能防冲设施、翼墙及引水渠，加固堤防0.15公里 | 改善灌溉面积0.15万亩 | 1500 |
| 4 | 龙江寺水闸重建工程 | 基础加固、重建闸室、底板、消能防冲设施、翼墙及引水渠，加固堤防0.15公里 | 改善灌溉面积0.25万亩 | 2500 |
| 5 | 小型水库除险加固工程（湴表、双甲等5宗） | 坝体加固、涵管加固、溢洪道加固，防渗灌浆，重建隧洞放水设备 | 对新出险的水库进行加固 | 2000 |
|  | 合计 |  |  | 12770 |

表3.1—5  病险水闸除险加固工程储备项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 规模和效益 | 总投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大罗垌陂水闸重建工程 | 基础加固、闸室底板、消能防冲设施、翼墙加固堤防0.15公里 | 改善灌溉面积0.15万亩 | 1500 |
| 2 | 罗马水闸重建工程 | 基础加固、闸室底板、消能防冲设施、翼墙加固堤防0.15公里 | 改善灌溉面积0.05万亩 | 800 |
| 3 | 大稳水闸重建工程 | 基础加固、闸室底板、消能防冲设施、翼墙加固堤防0.15公里 | 改善灌溉面积0.1万亩 | 1200 |
| 4 | 布桐水闸重建工程 | 基础加固、闸室底板、消能防冲设施、翼墙加固堤防0.15公里 | 改善灌溉面积0.06万亩 | 600 |
| 5 | 三挺水闸重建工程 | 基础加固、闸室底板、消能防冲设施、翼墙加固堤防0.15公里 | 改善灌溉面积0.15万亩 | 1200 |
| 6 | 礼村水闸重建工程 | 基础加固、闸室底板、消能防冲设施、翼墙加固堤防0.15公里 | 改善灌溉面积0.2万亩 | 800 |
| 7 | 扶桂水闸重建工程 | 基础加固、闸室底板、消能防冲设施、翼墙加固堤防0.15公里 | 改善灌溉面积0.15万亩 | 800 |
| 8 | 云座水闸重建工程 | 基础加固、闸室底板、消能防冲设施、翼墙加固堤防0.15公里 | 改善灌溉面积0.2万亩 | 1000 |
| 9 | 云清水闸重建工程 | 基础加固、闸室底板、消能防冲设施、翼墙加固堤防0.15公里 | 改善灌溉面积0.1万亩 | 500 |
| 10 | 双星水闸重建工程 | 基础加固、闸室底板、消能防冲设施、翼墙加固堤防0.15公里 | 改善灌溉面积0.05万亩 | 500 |
| 11 | 罗良水闸重建工程 | 基础加固、闸室底板、消能防冲设施、翼墙加固堤防0.15公里 | 改善灌溉面积0.1万亩 | 500 |
| 12 | 碧塘水闸重建工程 | 基础加固、闸室底板、消能防冲设施、翼墙加固堤防0.15公里 | 改善灌溉面积0.4万亩 | 800 |
| 13 | 黎源水闸重建工程 | 基础加固、闸室底板、消能防冲设施、翼墙加固堤防0.15公里 | 改善灌溉面积0.2万亩 | 800 |
| 14 | 云欧水闸加固工程 | 加固闸室底板、消能防冲设施、翼墙加固堤防0.15公里 | 改善灌溉面积0.15万亩 | 120 |
|  | 合计 |  |  | 11120 |

## 3.2  强化节水和水资源合理配置，保障供水安全

全面贯彻落实习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”重要治水思路，在节水同时，合理开展水资源配置，全面保障城乡供水、灌溉用水安全。同时，节水也是全面保障用水的基础和条件，只有做好了节水工作，在有限的水资源条件下，才能更好的确保供水、灌溉需求。

### 3.2.1  完善水资源配置体系

在节水优先前提下遵循空间均衡总体要求，以资源环境承载能力为约束，结合区域空间需求，以天然河湖水系为基底，以骨干水源工程为节点，以水资源配置工程为框架，构建布局合理、水源可靠、丰枯互济、多源互补的城乡供水安全保障体系，满足经济社会发展合理用水需求。

根据新兴县区域水资源不平衡的特点和县域水资源需求，提出“十四五”期间水资源配置工程任务，进一步提高新兴县水资源供需保证率。

本次规划拟建项目为新兴县云浮高新区水厂引水工程，工程估算总投资18700万元，拟于“十四五”时期实施完成。

为进一步提升新兴县水资源调配能力，提出新兴县合河水库水资源调配工程作为“十四五”储备项目，争取在“十四五”时期开展前期工作，该项目匡算投资约8亿元。

主要工程建设内容见表3.2—1、3.2—2。

表3.2—1  水资源配置工程拟建项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 规模和效益 | 总投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新兴县云浮高新区水厂引水工程 | 铺设腰古至新兴城区供水管道长约30公里 | 供水、调水规模每年1825万立方米 | 18700 |

表3.2—2  水资源配置工程储备项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 规模和效益 | 总投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新兴县合河水库水资源调配工程 | 新建直径2米隧洞10.6公里，主干管道10公里等，规划二期水厂建设10万立方米水厂及供水干管10公里等 | 供水能力每年0.6205亿立方米，调水规模1.97m³/s | 80000 |

### 3.2.2  完善农村灌排体系

围绕乡村振兴和现代农业建设要求，加快建设高标准灌溉水利保障设施，加快推进生态脆弱地区的生态节水工程建设。按照生态治理原则，推进中小型灌区续建配套与节水改造工作。实施灌区现代化建设试点，推进灌区建设向生态型、集约型、高效型转变。根据《广东省农村水利治理规划(2018—2027年)》和水利部的部署，编制“十四五”中型灌区续建配套与节水改造方案，推动中型灌区工程改造，并结合灌区信息化建设和规范化、标准化管理等工作，建立工程体系完善、管护机制健全的农村灌排体系。

根据《广东省中型灌区续建配套与节水改造工程规划(2011—2020年)》《广东省农田水利万宗工程建设方案》等相关专项规划，提出“十四五”期间农村灌排体系建设工程。

本次规划拟建工程项目包括：新兴县共成水库灌区节水改造工程、大湾侧灌区续建配套与节水改造工程。工程估算总投资10514.26万元。储备项目有：新兴县凤凰水闸灌区节水改造工程，估算投资1800万元。主要工程建设内容见表3.2—3、3.2—4。

表3.2—3  农村灌排体系工程拟建项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 规模和效益 | 总投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新兴县共成水库灌区节水改造工程 | 改造干渠长度共26.243公里，其中东干渠长8.303公里(桩号18+360～27+500)，西干渠长17.94公里(桩号13+500～32+212)；改造渠系建筑物共178宗，其中重建东山、页村渡槽2座，加固力呈、田村、稔村、西云阁渡槽4座，加固印村反虹吸1座，改造分水闸38座、行人桥95座及机耕桥38座；重建管养站8座（建筑面积合计400平方米）；对10座输水隧洞清淤 | 改善灌溉面积2.62万亩 | 7155 |
| 2 | 大湾侧灌区续建配套与节水改造工程 | 衬砌及疏浚渠道15.052公里；加固渡槽4座、重建5座及维修加固13座水闸、新建沉砂池1座等；建超声波流量计量设施13套 | 改善灌溉面积2.1万亩 | 3359.26 |
|  | 合计 |  |  | 10514.26 |

表3.2—4  农村灌排体系工程储备项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 规模和效益 | 总投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新兴县凤凰水闸灌区节水改造工程 | 改造干渠长度10.92公里，配套泄洪闸及放水闸等 | 改善灌溉面积0.5万亩 | 1800 |

### 3.2.3  提升城乡供水保障能力

新兴县城区目前输配管网系统管材低劣、管网老化，导致供水服务压力不足，管网漏损率高，管网余氯消耗速率加快、容易二次污染等供水安全问题，造成输配水系统安全性差，供水保证率低。为此，增加新兴县城区自来水厂及供水管网改造工程项目，工程项目拟对城区自来水厂进行技术、工艺改进，达到水质提升，节能降耗；对城区供水管网改造，计划改造管道总长115.4公里，项目估算总投资1.8亿元。因共成水库底层水质不稳定问题，导致村村通共成水厂取水水质不佳，拟建设新兴县共成水库取水口工程，主要通过顶管新建取水设施，专门取共成水库中面层水，工程投资837万元。

同时，随着城市建设发展，新兴县形成了一园多区的格式，2020年以来新开发了工业园北园、工业园东园等园区。为进一步完善园区基础设施，拟建设新兴县城区东部北部输水管道工程，主要通过铺设供水管道共17300米，总投资10239万元。

加强农村饮用水源地规范化建设，进一步提高水源水质。在解决农村安全基础上，以构建规模以上集中供水设施为主、小型集中供水设施为辅、单村供水设施为补充的三级供水网为抓手，推进农村供水规模化标准化建设。推进县域自然村集中供水工程建设，采用合理敷设输水管网，新建蓄水池，增设一体化净水设施等方式，对农村供水管网进行升级改造，实行集中连片供水，进一步提高农村集中供水率、自来水普及率、供水保证率和水质达标率，基本建成规模化发展、标准化建设、市场化运营、专业化管理的农村供水体系。根据《广东省水利厅实施全域农村人居环境整治推进自然村集中供水全覆盖工作指引(2019—2025年)》等相关专项规划，本次规划农村供水保障能力拟建项目为新兴县农村饮水安全巩固提升工程（全域集中供水工程），工程估算总投资为36300万元。

因2020年以来连续干旱，新兴县城一、二厂供水水源不足，导致供水不足。为保障县城供水，在中心水库水源不足时，由共成水厂供水到县城。拟通过抗旱应急供水工程措施，建设共成水厂扩容工程，共成水厂原设计至设计水平年（2020年）供水规模为3万m³/d，拟扩大供水规模至6万m³/d。项目总投资200万元。

随着城市发展，原位于竹围洞的供水一厂已不适应城市发展需要，拟进行搬迁，在船岗圩方向新建供水规模为5万m³/d的水厂一座，用地面积6.9万平方米；新建供水管道15000米，改建供水管道1000米，项目投资24490万元，计划全部在“十四五”实施完成。主要工程建设内容见表3.2—5。

表3.2—5  城乡供水保障能力建设工程项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 规模和效益 | 总投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新兴县城区自来水厂及供水管网改造工程 | 对水厂进行技术、工艺改进，提升水质节能降耗；对供水管网改造，改造管道长115.4公里 | 管道水损进一步降低，防止因破损导致的二次污染产生 | 18000 |
| 2 | 新兴县农村饮水安全巩固提升工程 | 全域自然村供水提质改造工程：全县675个集中供水点(水池、管网)及镇街水厂提质改造 | 供水能力0.041亿立方米/年 | 36300 |
| 3 | 新兴县城区东部北部输水管道工程 | 铺设DN800供水管道4500米、DN600供水管道2300米.铺设DN1000管5500米、DN600管5000米 | 解决东部园区和北部园区供水问题 | 10239 |
| 4 | 新兴县共成水库取水口工程 | 建直径1米顶管长285米及配套进口取水头部 | 解决共成水厂底层水质问题 | 837 |
| 5 | 共成水厂扩容工程 | 水厂扩大供水规模，由3万m³/d扩大至6万m³/d | 解决县城应急供水问题 | 200 |
| 6 | 新兴县供水一厂迁建工程 | 建设供水规模5万m³/d水厂一座，用地面积6.9万平方米；新建供水管道15000米，改建供水管道1000米 | 新建供水规模5万m³/d水厂一座 | 24490 |
|  | 合 计 |  |  | 90066 |

## 3.3  加强水生态环境修复，维护河湖健康

### 3.3.1  高质量建设万里碧道

广东万里碧道是以水为纽带，以江河湖库及河口海岸带为载体，统筹生态、安全、文化、景观和休闲功能建立的复合型廊道。碧道通过系统思维共建共治共享，优化廊道的生态、生活、生产空间格局，形成碧水畅流、江河安澜的行洪通道，水清岸绿、鱼翔浅底的生态廊道，融入自然、畅享健康的休闲漫道，高质量发展的生态活力滨水经济带，成为人民群众美好生活的好去处、绿水青山就是金山银山的好样板。打造高质量发展的融湾先行示范县是市委对新兴县提出的要求。以“环山抱水、融湾入珠”为主题布局，衔接省域“一核一带一区”区域发展新格局，以及绿道、古驿道、全域旅游等相关规划，落实市委“美丽云浮、共同缔造”的战略谋划，展现“半城碧水半城山、水乡一色映桑田”的生态底色，构建“一廊三带，五城八园”的碧道格局，统筹水生态、水安全、水文化、水经济，全面推进万里碧道建设。

根据《云浮市碧道总体规划（2020—2035年）》，“十四五”期间新兴县万里碧道建设长度98.3公里，工程估算总投资69677.3万元。主要工程建设内容见表3.3—1。

表3.3—1  万里碧道工程拟建项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 规模和效益 | 总投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新兴县碧道建设工程 | 共整治河道长度98.3公里，主要建设内容涵盖水环境治理、水生态修复与保护、水安全提升、特色与景观营造、游憩系统构建等方面 | 治理河长98.3公里,加固堤防15公里 | 69677.3 |

### 3.3.2  推进农村水系综合整治

牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，围绕实施乡村振兴战略的总要求，从保障农村水安全、改善农村人居环境、推动农村发展、加快美丽乡村建设，推进水系连通工程，恢复湖泊、坑塘、断头涌等水体自然连通，改善水动力条件，提升水环境自净能力和水生态修复能力。本次规划拟建廻龙河未达标水体综合整治工程，改善廻龙河流域农村人居生活环境。工程估算总投资15288.71万元。主要工程建设内容见表3.3—2。

表3.3—2  农村水系综合整治工程拟建项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 规模和效益 | 总投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新兴县廻龙河未达标水体综合整治工程 | 在云礼水库新建应急生态分水闸1座；建设生态沟渠总长约3公里；在廻龙河各支流分别新建生态滤坝10座；对白土村等6条村实施农村生活污水处理设施及管网工程；对流域内47个村开展截污管网建设；完善稔村镇、东成镇镇级污水处理厂及配套管网工程；对廻龙河干流有机污染的底泥进行分段清理；种植美人蕉、菖蒲等挺水植物吸收河道污染物，总面积约40000平方米；建人工浮岛总面积约5000平方米 | 对廻龙河小流域全面开展水安全、水生态治理。 | 15288.71 |

### 3.3.3  加强水土流失综合防治

新兴县水土流失根据国家和省级水土保持区划，列为岭南西部山地丘陵土壤保持防灾减灾区。新兴县属广东省划分的岭南中部低山丘陵水源涵养生态维护区内，为珠江三角洲北翼屏障，生态维护作用突出，区内以绿色农业和旅游业为主要发展方向，河川谷地农业开发强度较大。由于农业及林果业的发展，造成森林面积减少，局部区域林种单一，水源涵养能力下降。区内水土流失较轻，以面蚀为主，局部有少量崩岗分布。

根据县域情况，适当开展水土保持清洁型小流域项目建设，加大生态自然修复和水土保持林、水源涵养林建设的力度，通过建设植被保护带等措施，控制水土流失，减轻面源污染，保护水源水质；推进小流域综合治理工作，强化对耕地和土壤资源的保护，改善农村生产生活条件，结合生态森林的建设，通过水土保持综合防护措施控制水土流失下泄的泥沙，减轻洪涝灾害，改善人居环境和生态景观。

根据《广东省小流域综合治理工程规划(2011—2020年)》《广东省水土保持规划(2016—2030年)》《云浮市水土保持规划(2018—2030年)》《新兴县水土保持规划（2016—2030年）》，提出“十四五”规划水土保持建设任务。

本次规划拟建新兴县水土保持治理工程，工程估算总投资1500万元。主要工程建设内容见表3.3—3。

表3.3—3  水土流失综合防治工程项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 规模和效益 | 总投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新兴县水土保持治理工程 | 崩岗治理、坡耕地治理 | 保持水土，保护山林 | 1500 |

## 3.4  加强水利信息化建设，提升水利智慧化水平

按照水利部智慧水利总体方案和广东省“数字政府”建设的总体实施方案，以大幅提升水利信息化管理和服务水平为目标，大力推进“互联网+现代水利”建设。

依托数字政府技术支撑体系，有机整合新兴县目前水利信息化建设成果，利用现有的河长制平台，充分利用物联网、5G移动互联网、大数据、云计算、AI、智能芯片、高分遥感、区块链、BIM等新一代信息技术，促进新一代信息技术与水利设施和水利业务深度融合，解决在江河湖泊、水利工程、水利管理、水利监督等方面存在的信息化短板问题，建成一个集全面感知、数据共享和智能应用于一体的智慧水利平台体系，全面提升水利监管信息获取、动态监控、协同监督能力。

本次规划续建新兴县河长云升级改造项目，工程估算总投资300万元，其中“十三五”完成投资90万元，“十四五”估算投资210万元。主要工程建设内容见表3.3—4。

表3.3—4  水利信息化建设工程续建项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 规模和效益 | 总投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新兴县河长云升级改造项目 | 河长云升级改造 | 整合水利现有平台，实现一键互通 | 300 |

# 4  强化监管，提升涉水事务监管水平

## 4.1  完善监管法制体制机制，建立健全监管制度体系

“十四五”期间，新兴县将严格执行中央、省、市制定的水法律法规、实施细则，坚持目标引领、问题导向，以依法治水、管理水为重点，以问责为抓手，通盘考虑，提升涉水监督管理能力，推动水务行业监管从“宽松软”到“严紧硬”转变。

## 4.2  强化江河湖泊监管，持续改善河湖面貌

发挥河长制作用，聚焦管好盛水的“盆”和管好盆里的“水”，推进河湖水域空间管控，河湖面貌持续改善。

### 4.2.1  划定河湖管理范围，强化河湖空间管控

全面完成全县流域面积50平方公里以上河流管理范围划定工作，明确管理界限、管理单位和管理要求，设立界桩并向社会公告。强化河湖管理范围线的法律地位，明确河湖空间在国土空间的地位和作用，将河湖空间管控要求纳入国土空间总体规划、详细规划和相关专项规划中，促进经济社会发展与河湖资源承载能力相协调。建立生产建设项目占用水域补偿制度，严控建设项目占用水域行为。

### 4.2.2  加强河湖水域岸线用途管控

编制新兴江水域岸线保护与利用规划，明确分区用途和管控要求，强化岸线分区管控。健全河湖水域岸线准入制度，制定差异化的保护目标、用途管制要求，编制河湖岸线负面准入清单。实行河湖水域岸线用途转用许可制度，建立科学合理的调整退出机制。制定河湖水域岸线管控办法，设置量化管控指标，强化资源环境生态红线指标约束，规范河湖水域岸线开发秩序。推行水生态损害终身追究制，对突破红线管控要求造成河湖生态环境损害的，实行终身责任追究。

### 4.2.3  强化河道执法及采砂监管

建立多部门联合执法常态化机制，充分利用镇级执法事权，调动各镇执法力量，加大河湖执法巡查排查和水事违法案件查处力度。继续加强河湖日常监管及暗访督查，建立问题及整改台账，完善跟踪督办及问责机制，严格责任追究，促进问题整改落实。在县河道采砂规划基础上，每年按要求公布禁采区，规范河道采砂秩序。严格规范河道清淤疏浚行为，研究出台河道清淤疏浚实施细则。

### 4.2.4  线上线下结合，提升河湖监管能力

在河长巡河基础上，将网格化管理模式引入河湖管理和保护，依托“广东智慧水利融合工程”，建设湖泊网格化管理信息平台，做到定格、定人、定责，做到早发现、早处置，通过河湖网格化管理加强河湖监管。建立全县水域基础信息和空间数据，实施水域空间动态管理，为河湖监管提供支撑。积极利用视频监控、无人机等手段，及时发现涉河湖违法违规问题。

本次规划拟建项目有新兴县全面推行河道保洁、维护网格化方案，工程估算总投资2500万元。主要工程建设内容见表4.2—1。

表4.2—1  江河湖泊监管拟建工程项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目规模 | 总投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新兴县全面推行河长制河道保洁、维护网格化方案 | 对全县主要河道断面进行24小时监控，全县列入河长制管理的河道进行常规保洁及维护 | 全县列入河长制管理的河道 | 2500 |

## 4.3  强化水资源监管，促进水资源节约集约利用

### 4.3.1  落实最严格水资源管理制度

坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产原则，强化水资源刚性约束，合理确定经济社会结构和规模，坚决抑制不合理用水需求。大力实施广东“节水九条”，全面监管水资源的节水、开发、利用、保护、配置、调度等各环节，推动工业节水减排、城镇节水降损、农业节水增效，合理分水、管住用水、提高效率。深入实施最严格水资源管理制度，实行水资源消耗总量和强度双控行动，大力推进重点领域节水，健全节水制度体系，大力推进节水型社会达标建设，大力开展节水主题宣传，宣传涉水法律法规以及水利发展新成就、水利法制建设新成果，提高广大群众对涉水法律法规的认识，增强全社会惜水、节水、护水以及水土流失预防和治理意识。

采用日常考核与终期考核相结合的方式，重点围绕关键指标、重要任务、突出问题等，做好“十四五”时期最严格水资源管理制度考核工作，压实地方政府责任，发挥考核作用，推动水资源管理各项重点任务落实。

4.3.2  优先保障城乡居民饮水安全

坚持科学发展，量水而行、以水供定需、因水制宜。坚持统筹兼顾，协调好生活、生产和生态用水。坚持人水和谐、优化配置、有效保护水资源。坚持节水优先，强化节约用水，提高水资源利用效率和效益。坚持改革创新，完善水资源管理体制机制。

### 4.3.3  严格取水许可管理

开展取用水管理专项整治行动。按照省市统一部署，以取水工程（设施）核查登记工作为主线，针对取水单位和个人取用水行为不规范的问题，以及取用水管理中存在的不到位问题，开展专项整治行动。摸清取用水工程及取用水管理情况，查明存在的问题，依法推进问题整改。

严格水资源论证和取水许可管理。严格建设项目水资源论证和取水许可管理，推进水资源论证区域评估和规划水资源论证。

提升水资源监控能力和信息化应用水平。根据《用水统计调查制度（试行）》要求，全面改革用水统计制度，提升用水统计服务能力和水平。全面提升水资源监测能力和评价管理能力，配合市推进节水信息管理系统建设，促进水资源管理、节水管理的政务网络集约化、现代化发展。

结合实际，本次规划拟建项目新兴县农村饮用水水质监测。工程估算总投资500万元。主要工程建设内容见表4.3—1。

表4.3—1  节水和水资源监管拟建工程项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目规模 | 总投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新兴县农村饮用水水质监测 | 对全县范围的农村饮水水质进行水质监测 |  | 500 |
|  | 合计 |  |  | 500 |

## 4.4  加强水利工程监管，充分发挥工程综合效益

推行水利工程全生命周期监管，压实各方主体责任，强化水利建设市场监管，加强安全规范运行监管，建立良性运行机制，确保工程安全运行并发挥效益。

针对工程建设前后不同时期，突出重点，分类施策，加强水利工程建设监控，包括水利工程建设全过程监管、工程质量保障体系建设、安全生产管理制度等。加强水利建设市场监管，包括市场信用体系建设、招投标活动监管和标后履约监管、水利工程建设事中事后监管、打击市场主体违法违规行为等。加大水利工程安全规范运行监管，包括重大水利工程管理提档升级、完善工程运行监管机构和办法、水利运行安全风险评估和隐患排查、水利工程维修养护长效机制建设、水利工程标准化管理理等。

编制中型水库《调度规程》，在确保水库大坝安全、服从防洪总体安排的前提下，统筹兼顾防洪、兴利等任务；提升下游乡镇的防洪安全，减轻新兴江干流洪水灾害；通过科学拦蓄，保证下游工农业生产和生活用水协调，实现生态用水、供水、灌溉及发电效益最大化，充分发挥水库的综合利用效益。水库防洪调度的任务是依据规划设计确定和三防指挥部门核定的水库安全标准和下游防护对象的防洪标准、防洪调度方式及防洪特征水位，结合气象预报和实时雨水情况，通过闸门调度等方式，控制水库蓄泄，确保水库安全，减轻上下游洪水灾害，发挥水库综合运用。兴利调度主要是优先保证河道生态用水及生活生产供水任务，在满足灌溉用水前提下尽可能提高发电效益。

根据审定的洪水预报方案，预报水库所在流域内可能发生超标准洪水时，分析可能导致水库工程出现的险情种类、保坝工程措施。提出超标准洪水预案，从最不利情况考虑进行溃坝洪水计算、分析，落实溃坝失事应变措施、人员转移与安置方案。

本项规划拟建项目有新兴县水库标准化建设、安全鉴定，水闸安全鉴定、新兴县水库水闸堤围管护工程、中型水库调度项目及全县河道超标准洪水预案。工程估算总投资2292万元。主要工程建设内容见表4.4—1。

表4.4—1  水利工程监管拟建工程项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目规模 | 总投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新兴县水库标准化建设 | 完成34宗小型水库标准化建设工作，划定巡查线路、四要素管理等内容 | 34宗水库 | 330 |
| 2 | 新兴县小型水库安全鉴定 | 完成11宗小型水库安全鉴定工作，根据安全鉴定成果，对有安全隐患的进行除险加固 | 11宗水库 | 122 |
| 3 | 新兴县水闸标准化建设 | 完成28宗水闸安全鉴定工作，根据安全鉴定成果，对有安全隐患的进行除险加固 | 28座水闸 | 560 |
| 4 | 新兴县水库水闸堤围管护工程 | 做好水库、水闸安全鉴定，加强水库、水闸等水利工程安全管理，改善水环境，河(湖)持续健康良性发展 | 做好未安全鉴定的水库清单上的水库水闸堤围管护工程。 | 1200 |
| 5 | 中型水库调度项目 | 编制县内三座中型水库调度计划，实现水库调度科学化、精准化 | 3宗水库 | 40 |
| 6 | 全县河道超标准洪水预案 | 编制县内主要河道（新兴江干流及大南河）超标准洪水预案，为应急处置提供科学指导意见 | 干流及大南河 | 40 |
|  | 合计 |  |  | 2292 |

## 4.5  强化水土保持监管，提升社会管理和服务水平

水土资源是人类赖以生存和发展的基础，保护和合理利用水土资源是新时期推动农村社会经济发展、促进水源涵养和保障饮水安全、维护生态安全和改善人居环境、推进江河治理和减轻山洪灾害的必然要求。

### 4.5.1  强化水土保持监管

水土保持规划相关工作的监管。建立完善水土流失状况定期调查和公告制度，建立并实施政府目标责任制和考核奖惩制度。根据水土保持生态保护的需要，对确定的禁止建设地区、限制建设地区进行严格管理，并将具体范围向社会公告，同时制定相应管理制度，跟踪检查水土保持规划的实施情况，研究建立相关规划征求水土保持意见制度，探索研究水土保持生态管控体系。

水土流失预防工作的监管。加强对崩塌、滑坡危险区、泥石流易发区、25°以上陡坡地、开垦坡度5°以上坡耕地、水土流失严重、生态脆弱地区和植物保护带的监管，建立管护制度。强化对开办生产建设项目和从事其他生产建设活动，以及挖砂、采石、取土、弃土和擅自占用损坏水土保持设施等活动的监管，并制定完善管理制度。建立完善水土流失防治政府目标责任制和考核奖惩制度，基础设施建设、矿产资源开发、城镇建设、公共服务设施建设等相关规划征求水土保持意见制度等。

水土流失治理情况的监管。建立水土保持重点工程建设投入机制与管理制度。制定水土保持优惠政策，在资金、技术方面给予扶持，鼓励和引导社会力量和广大群众积极参与水土保持工程建设，调动社会资本投入，开展水土保持工程“以奖代补”。加强对水土保持重点工程的建设管理，完善工程建设招投标、监理、公众参与以及村民自建等制度，完善建立水土保持设施管护制度。

水土保持监督检查情况的监管。履行水土保持监督检查职责，明确监管任务，严格监管程序，建立监管责任清单制度、问责制度，全面依法履行水土保持监督检查职责，确保生产建设项目水土保持“三同时”的落实；要做好指导、监督和检查，建立健全水行政主管部门系统内的水土保持监督执法检查联动机制、水行政主管部门与其他部门间的水土保持监督执法检查联合机制、区域与区域间的水土保持监督执法检查协调机制，有效控制人为水土流失。鼓励通过政府购买服务的方式，开展水土保持方案技术评审和监督检查，鼓励和引导社会力量参与水土保持监督管理。探索建立水土流失纠纷协调处理机制、水土流失赔偿机制、水土流失生态环境损害责任追究和补偿赔偿机制等，做好水土流失预防的监督管理工作。

水土保持监测的监管。加强对落实水土保持监测经费情况、开展水土流失动态监测、监管重点监测和水土保持公报发布等情况的监督检查。建立完善水土流失动态监测及公告制度、生产建设项目水土流失监测结果定期上报制度。

### 4.5.2  水土保持监管制度建设

以《中华人民共和国水土保持法》等相关法律法规为依据，完善生产建设项目水土保持方案编报管理、水土保持生态环境监测和监测网络管理、水土保持行政执法责任管理等制度。落实水土保持目标责任制和考核奖惩措施，加强水土流失重点预防区和重点治理区的管理，强化生产建设项目水土保持监督，提高水土保持综合监管水平。开展水土保持目标责任制和考核奖惩，落实水土流失重点预防区和重点治理区管理，强化生产建设项目水土保持监督管理。

### 4.5.3  水土保持监管能力建设

水土保持监管机构和队伍建设水平事关水土保持工作部署的贯彻落实和成效。要综合行政管辖范围、水土流失面积、城镇化程度、开发建设强度、区域水土保持功能等因素，建立与本地社会经济发展及生态文明需求相适应的水土保持监管机构和执法机构，强化水土保持监督管理能力建设，加强水土保持从业人员的培训，提高依法行政能力。建立健全组织领导与协调机制，强化水土保持主管机构职能；提高水土保持社会化服务水平，强化基础服务体系建设；整合资源，形成合力，通过水土保持系列宣传教育主题活动，有计划、有步骤地对实施水土保持国策宣传教育工作。提高水土保持监管工作的科技支撑能力及推动信息化建设。

本次规划拟建项目有：新兴县水土保持监管现代化。工程估算总投资300万元。主要工程建设内容见表4.5—1。

表4.5—1  水土保持监管拟建工程项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目规模 | 总投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新兴县水土保持监管现代化 | 引进高科技手段对全县定时进行监管及巡查 | 全县1523平方公里 | 300 |

## 4.6  强化水安全风险防控，提高应急处理能力

以“一线三排”为抓手，强化水安全风险防控，提高应急处理能力。“一线”指坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条不可逾越的红线。“三排”包括事故隐患的排查、排序、排除。排查是组织安全管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的隐患进行排查，并按隐患等级进行登记，建立隐患信息档案的过程；排序是按照隐患整改、治理的难度及其影响范围，分清轻重缓急，对隐患进行分级分类的过程；排除是消除或控制隐患的过程。要牢固树立“一线”底线思维，强化风险意识，制定完善预案，建立健全应急处置机制，妥善应对水安全极端情况和各种困难局面，最大程度预防和减少突发水安全事件及其造成的损害。

## 4.7  强化执法监管，提高水行政执法水平

全面推进依法治水，执法是关键；维护法律权威，加大执法力度是保障。以严格执法监管为抓手，在强化水行政执法上凸显行业强监管。“十四五”期间将配合组织部门落实执法队伍年轻化、执法人员专业化建设，提升执法手段智能化、执法程序规范化、执法机制一体化、执法装备标准化等。

水政执法人员风险大、压力大，要为水政执法人员提供较好的服务和条件、环境和氛围，在精神上、物质上给予鼓励和支持；定期举办针对多种形式水政执法业务培训班，通过传、帮、带的作用从整体上提升廉政意识和执法水平。

本次规划拟建项目有：水政执法设备购买、执法人员装具配置建设。工程估算总投资55万元。主要工程建设内容见表4.7—1。

表4.7—1  执法监管拟建工程项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目规模 | 总投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新兴县执法人员装具配置 | 执法车、望远镜、记录仪、无人机、监控视频、执法艇等执法设备等11项(类)配置 |  | 55 |

# 5  改革创新，发挥政府与市场的协同作用

## 5.1  深入推行河长制，提升河湖管护水平

做大做强河长制办公室，落实河长办的机构设置和人员配备。推广河道保洁长效机制，确保全县江河湖库实现常态化保洁。推动河长培训纳入地方党政领导干部培训计划，提高河长履职能力。强化督办考核，让制度“长牙齿”，完善河长制工作责任考核制度，发挥考核指挥棒的作用。利用多种方式尤其是暗访方式开展河长履职、任务落实、突出问题整改等督查督办，强化考核问责，推动河长履职和任务落实。

一是建立河长制问责制度。加大河长失责的处罚力度，对先进河长进行奖励，使各级河长重视河长责任。

二是开展河道“五清”专项行动。各镇自查自纠河道存在问题，同时结合县河长办正在进行的无人机巡河工作，对全县河道存在问题进行一次全覆盖无死角排查，监督各级河长履行河长职责。

三是加大宣传。与河长制领导小组成员单位共同推进河长制宣传工作，与团县委共同开展护河爱河志愿活动，在各镇派发宣传单张，同时在问题多发河段设置警示牌等，激发全县人民爱河护河热情并提高护河意识。

本次规划拟实施项目为新兴县河长制实施，总投资约3000万元，其中每个镇每年投资50万元。主要内容见表5.1—1。

表5.1—1  河长制实施拟建工程项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 预期效果 | 总投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新兴县河长制实施 | 全面推行河长制，构建河长体系，保护水资源、保障水安全、防治水污染、改善水环境、修复水生态、保护水域岸线、执法监督 | 全面达到“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”总目标 | 3000 |

## 5.2  加强政策引导，推动形成节水内生动力

推行节水政策法规体系，强化政策牵引，激活节水产业有效需求，促进产业有效供给，形成全社会节水内生动力。加强节水宣传，提升全社会节水意识。

本项规划拟建项目为新兴县节水型社会建设。工程估算总投资1500万元。主要工程建设内容见表5.2—1。

表5.2—1  国家节水行动拟建工程项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 预期效果 | 总投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新兴县节水型社会建设 | 加强用水定额、计划用水、用水计量管理，完善水价机制，落实节水“三同时”，加大节水载体建设力度，严格控制供水管网漏损，推广生活节水器具，增加再生水利用，提高社会节水意识 | 完成节水型社会评价赋分表达标建设任务 | 1500 |

## 5.3  深化价税改革，提高水资源利用效率和效益

开展水资源税费改革，推动完善水价形成机制，探索建立多元化的河湖生态补偿机制，积极稳妥推进水权改革，促进水资源有偿使用和水生态环境保护。

加快完善水利工程供水价格管理制度体系。全面深化农业水价综合改革，完善骨干灌排工程和农业用水计量设施建设，全面落实农业用水总量控制和定额管理，夯实农业水价改革基础。推动分级分类分档制定农业水价，推动农业水价总体达到运行维护成本水平。建立农业用水节水奖励与精准补贴机制。建立健全充分反映供水成本、促进节约用水的城镇供水价格形成机制和动态调整机制，适时完善阶梯水价制度，全面推行城镇非居民用水定额累进加价制度；建立鼓励非常规水源利用的价格激励机制。

## 5.4  深化“放管服”改革，提高服务效能

贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于深化“放管服”改革和优化营商环境的部署要求，推动政府职能转向减审批、强监管、优服务，促进市场公平竞争。

### 5.4.1  加快完善水利政务平台建设

围绕政务服务“一网通办”，加快完成水利在线政务服务平台建设和“互联网+监管”系统建设，如期实现与各级政务服务平台的全面对接。

### 5.4.2  深化水行政审批制度与政务服务改革

做好对现有行政许可事项的摸底清理、论证及取消或下放工作，做到“应放尽放”，做好已取消或下放审批事项的事中事后监管；对保留的行政许可事项，要减流程、减环节、减材料，提高工作效率和群众便利度。建立水行政审批事项动态评估、管理和调整制度，适时修订涉及水行政审批的相关法规。推动市级所有水利事项实现“最多跑一次”“一件事一次办”，100%实现网上办理。完善全县水利政务服务事项标准化工作，全面清理、完善行政审批中介服务事项，逐步完善水利行业中介服务超市体系建设。继续加强政务服务实体大厅建设，完善办理事项标准化流程，积极推进“互联网+政务服务”建设。

### 5.4.3  有序推进行政审批事项下放工作

根据融湾发展新兴先行要求，结合省委、省政府和市委、市政府的部署，积极下放水利项目审批权限、简化审批流程，合理加快审批办理时限，逐步扩大简政放权范围，深化完善简政放权体制机制，不断将水利“放管服”改革推向深入。

### 5.4.4  加强审批事中事后监管

深入进行“双随机、一公开”，强化监督管理，加强对下放审批事项行使情况的监督检查，全面深化建立生产建设项目水土保持方案审批及水土保持设施验收双随机抽查制度，加强审批的事中事后监管，积极防控权限下放产生的监管风险，加大对整改落实的监管力度。

## 5.5  推动管护体制改革，促进水利工程良性运行

全面加强水利工程划界，加快明晰小型水利工程产权，有序推动水利工程产权制度改革，明确管护主体和管护责任，大力推进水利工程智慧化、标准化、物业化管理和养护，提升水利工程管理效能。

### 5.5.1  全面推动水利工程划界

抓住全面推行河长制的有利机遇，把水利工程管理和保护范围划定与河湖管理范围划定有机结合，全面加强水利工程划界工作。对于新建、改建和扩建的水利工程，在工程可行性研究、设计中明确工程管理和保护范围，工程竣工验收前划定管理和保护范围。已划定管理和保护范围的水利工程，要明确管理界线、管理单位和管理要求，并向社会公布。

### 5.5.2  深化小型水利工程改革

推进实施小型水库标准化、规范化管理，细化工程管理任务和责任，因地制宜推进物业化和专业化管护模式。采取多种途径加大小型水利工程及农村水利工程投入，建立更加完善的小型水利工程运行管理制度体系，探索并建立小型水利工程及农村水利工程管护经费保障机制。

本次规划拟实施项目有新兴县小型水利工程体制改革。工程估算总投资1000万元。主要工程建设内容见表5.5—1。

表5.5—1  水利工程管护体制改革拟建工程项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 预期效果 | 总投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新兴县小型水利工程体制改革 | 确权划界测量 | 提升小型水利工程管理效能 | 1000 |

### 5.5.3  进一步理顺下属单位体制

按照事企分开、管养分离的原则，进一步深化水利工程管理体制改革，推进新兴县水利系统生产经营类事业单位转企改制，积极推行水管单位管养分离，整合组建新兴县水利工程管理中心和新兴县水电工程管理中心，建立健全管理科学、运转规范和良性发展的水利工程管理单位运行机制，妥善解决当前水利工程管理单位的突出矛盾和历史遗留问题，确保新兴县水利工程安全运行和发挥效益，实现水资源可持续利用，保障经济社会健康发展，构建人水和谐的新兴水利。

## 5.6  深化水利投融资机制改革，保障建设资金需求

坚持政府主导、社会协同的原则，提出进一步完善以公共财政投入为主、金融政策支持、社会资本参与的水利投融资机制改革措施。

### 5.6.1  建立项目储备台帐，争取公共财政投入

建立水利项目储备台帐，推动万里碧道、农村饮水安全、农村水系综合整治、灾后水利薄弱环节建设等重点领域加快项目建设和前期工作，做好顶层谋划和项目储备，积极申报地方政府专项债券用于水利工程补短板和强监管建设；鼓励有条件项目申报专项债用作项目资本金，撬动银行贷款和市场化融资，力争将安排的项目资金尽快转化成实物工作量，加紧谋划项目，为后续争取地方政府专项债券奠定基础。用好用活涉农资金统筹整合政策。

### 5.6.2  拓展水利投融资方式，撬动社会资本参与

充份发挥新兴县积累的丰富的社会资金参与水利建设的优势，加大银行、国企、私企合作力度，建立以银行贷款、企业参与多种融资方式并重的融资模式，综合利用多种融资工具争取市县配套资金。

## 5.7  提升水利行业能力建设水平

### 5.7.1  提高依法治水管水水平

为充分发挥法治在推动水利改革发展中的引领、规范和保障作用，根据《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》、水利部《关于全面加强依法治水管水的实施意见》，在健全水法制体系基础上，全面加强依法治水管水。

加强执法队伍建设。配合组织部门做好执法队伍建设，提高执法工作队伍素质。

开展涉水宣传教育。坚持“谁执法谁普法”，继续实施普法规划。举办水利系统领导干部法治专题培训，利用“宪法宣传周”“世界水日”“中国水周”等重要时间节点，开展水法规宣传教育工作。

做好涉水纠纷调处化解。落实水事纠纷调处责任制，健全和完善属地为主、条块结合的水事纠纷调处机制。开展水事矛盾纠纷排查化解活动，确保全年水事稳定。

### 5.7.2  大力提升水文化软实力

传承和保护优秀水文化遗产，发掘保护新兴县治水的文化遗产和水利工程，建立健全水利职业道德体系，弘扬新兴县优秀水利精神。

### 5.7.3  健全人才培养引进机制

整合现有各类水利人才库，建立目标功能多样的水利专业人才库。引导优秀人才在机关、企事业单位、科研院所等之间合理流动，促进水利人才顺畅有序流动。

# 6  投资规模与重点项目

## 6.1  投资规模

按照突出重点、因地制宜、需要与可能结合的原则，结合云浮市水利发展“十四五”规划成果，对新兴县水利“十四五”规划投资进行汇总分析。

经初步匡算，“十四五”期间水利建设项目共53项，投资规模为43.874亿元，其中“十四五”期间计划总投资33.182亿元，“十四五”之后估计投资10.683亿元，“十三五”期间已完成投资0.009亿元。其中续建项目1项，“十四五”时期计划投资0.021亿元；规划拟建水利项目36项，“十四五”时期计划投资31.964亿元；规划储备水利项目16项，“十四五”时期计划投资1.197亿元。

按不同建设任务分类，其中防洪提升工程25项，“十四五”时期计划投资11.321亿元（含储备项目，下同），占“十四五”时期水利计划总投资的34.12%；供水保障能力建设工程11项，计划投资12.078亿元，占36.40%；生态保护与修复工程3项，计划投资8.647亿元，占26.06%；水利信息化项目1宗，计划投资0.021亿元，占0.06%；水利行业强监管10项，计划投资0.565亿元，占1.70%；水利改革举措及政策3项，计划投资0.55亿元，占1.66%。

按年度投资来划分见下表6.1—1。

表6.1—1  年度投资计算表

| 类别 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | 21826 | 41125.96 | 88104.71 | 98728.78 | 82034.3 |
| 续建项目 |  |  |  |  | 210 |
| 拟建项目 | 21826 | 41125.96 | 88104.71 | 93568.78 | 75014.3 |
| 储备项目 | 0 | 0 | 0 | 5160 | 6810 |

各项目总投资估算汇总情况见表6.1—2。

表6.1—2  项目总投资估算汇总表

| 项目分类 | 序号 | 项目名称 | “十四五”续建（改建、重建）项目 |  |  | “十四五”拟建项目 |  | “十四五”储备项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目总投资（万元） | “十三五” 完成投资 （万元） | “十四五” 计划投资 （万元） | 项目总投资（万元） | “十四五” 计划投资 （万元） | 项目总投资（万元） | “十四五” 计划投资 （万元） | “十四五”后计划投资 （万元） |
| 一、防洪提升工程 | （一） | 江河主要支流及独流入海治理项目 | 0 | 0 | 0 | 56976.48 | 40976.48 | 0 | 0 | 0 |
|  | （二） | 中小河流治理 | 0 | 0 | 0 | 57376 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
|  | （三） | 病险水库除险加固 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
|  | （四） | 病险水闸除险加固 | 0 | 0 | 0 | 10770 | 8270 | 11120 | 10470 | 650 |
|  | （五） | 山洪灾害防治 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |
|  | （六） | 涝区排涝能力建设工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | （八） | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 合计 | 0 | 0 | 0 | 128622.48 | 102746.48 | 11120 | 10470 | 650 |
| 二、供水保障能力建设工程 | （一） | 水源工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | （二） | 引调水工程 | 0 | 0 | 0 | 18700 | 18700 | 80000 | 1000 | 79000 |
|  | （三） | 城乡供水工程 | 0 | 0 | 0 | 90066 | 90066 | 0 | 0 | 0 |
|  | （四） | 灌区续建配套与现代化改造工程 | 0 | 0 | 0 | 10514.26 | 10514.26 | 1800 | 500 | 1300 |
|  | （五） | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 合计 | 0 | 0 | 0 | 119280.26 | 119280.26 | 81800 | 1500 | 80300 |
| 三、生态保护与修复工程 | （一） | 万里碧道工程 | 0 | 0 | 0 | 69677.3 | 69677.3 | 0 | 0 | 0 |
|  | （二) | 重点河湖生态保护修复 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | （三） | 水土保持工程 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |
|  | （四） | 农村水系综合整治 | 0 | 0 | 0 | 15288.71 | 15288.71 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 合计 | 0 | 0 | 0 | 86466.01 | 86466.01 | 0 | 0 | 0 |
| 四、水利信息化及其他 | （一） | 重点水利信息化建设 | 300 | 90 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 合计 | 300 | 90 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、水利行业强监管 | （一） | 江河湖泊监管 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 |
|  | （二） | 节水和水资源监管 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
|  | （三） | 水利工程监管 | 0 | 0 | 0 | 2292 | 2292 | 0 | 0 | 0 |
|  | （四） | 水土保持监管 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | （五） | 水安全风险防控 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | （六） | 执法监管 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 合计 | 0 | 0 | 0 | 5647 | 5647 | 0 | 0 | 0 |
| 六、水利改革举措及政策 | （一） | 河长制 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
|  | （二） | 国家节水行动 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |
|  | （三） | 水权水价水市场改革 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | （四） | 推动管护体制改革，提升水利工程管理效能 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
|  | （五） | 水利行业能力建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 合计 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 总计 | 300 | 90 | 210 | 345515.75 | 319639.75 | 92920 | 11970 | 80950 |

## 6.2  重点项目

根据水利发展补短板任务，遴选出新兴县防洪提升工程中新兴县万里碧道工程、新兴县农村饮水安全巩固提升工程等15项重点项目，优先安排投资计划。

重点项目涉及总投资32.332亿元，其中“十四五”时期计划投资29.994亿元，占“十四五”时期计划总投资的90.39%，具体投资情况见表6.2—1。

表6.2—1  重点项目投资汇总表

| 序号 | 重点项目 | 总投资(亿元) | “十四五”时期计划投资(亿元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新兴县农村饮水安全巩固提升工程 | 3.63 | 3.63 |
| 2 | 新兴江桐村至新洲桥段中小河流治理工程 | 0.777 | 0.777 |
| 3 | 新兴县中小河流治理工程（三期） | 5.738 | 5.0 |
| 4 | 新兴县云浮高新区水厂引水工程 | 1.87 | 1.87 |
| 5 | 新兴县城区自来水厂及供水管网改造工程 | 1.80 | 1.80 |
| 6 | 新兴县城区东部北部输水管道工程 | 1.024 | 1.024 |
| 7 | 新兴县供水一厂迁建工程 | 2.449 | 2.449 |
| 8 | 新兴县城防洪工程除险加固工程 | 4.6 | 3.0 |
| 9 | 新兴县碧道建设工程 | 6.97 | 6.97 |
| 10 | 新兴县东利水闸重建工程 | 0.495 | 0.495 |
| 11 | 新兴县湴表水库除险加固工程 | 0.07 | 0.07 |
| 12 | 新兴县共成水库灌区节水改造工程 | 0.72 | 0.72 |
| 13 | 新兴县大湾侧灌区节水改造工程 | 0.34 | 0.34 |
| 14 | 新兴县廻龙河未达标水体综合整治工程 | 1.529 | 1.529 |
| 15 | 新兴江西河团院段改河工程 | 0.32 | 0.32 |
| 合计 |  | 32.332 | 29.994 |

6.2.1  新兴县农村饮水安全巩固提升工程(全域集中供水工程）

项目建设涉及全县12个镇。项目总投资36300万元。工程建设任务为2025年年底前，实现全域1083个自然村集中供水全覆盖。其中2020年年底前，确保全域范围55%以上的自然村实现集中供水，2022年全域自然村集中供水覆盖率达到85%以上的目标。推进供水入户工作，根据群众自愿的原则，实现集中供水的自然村，供水入户率力争达到90%以上。

主要建设内容为：327条自然村的供水管网扩网工程，399条自然村加装一体化净水设备(含取水、水质净化、消毒设施)和村内管网工程。

6.2.2  新兴江桐村至新洲桥段中小河流治理工程

新兴江是西江下游一级支流，属珠江水系，河流总长145公里，在新兴县境内共130公里，流域集雨总面积2355平方公里，本次需治理项目位于新兴县车岗镇、新城镇。

项目总投资7766.78万元，主要建设任务为防洪，车岗镇段按20年一遇洪水标准加固堤防，整治河道总长15.38公里，其中护岸12.53公里，清疏面积15.81万平方米，清障3.96万平方米。

6.2.3  中小河流治理工程（三期）

在山区五市中小河流治理的基础上，提出对全县12个镇的小支流进行治理，对全县12个镇11个项目进行治理，总共238.3公里河道进行综合治理。包括新建堤防36.3公里，加固堤防7.4公里，护岸245.4公里，清淤214.3公里。

项目建成后，可以极大地提高各镇农村防灾减灾能力，提升河道水生态、水文化环境。项目总投资5.738亿元，其中“十四五”时期拟实施5亿元。

6.2.4  云浮高新区水厂引水工程

铺设腰古至新兴城区DN1000供水管道长约30公里（思劳镇到腰古镇长7公里，腰古镇到新兴县筠州花园西北角处总长23公里），加压泵站1座，日供水能力5万m3/d。

6.2.5  新兴县城区自来水厂及供水管网改造工程

鉴于城区供水设施老化、技术落后，提出对城区自来水厂进行技术、工艺改进，达到水质提升，节能降耗；对城区供水管网改造，改造管道总长115.4千米管道水损进一步降低，防止因管理破损导致的二次污染产生。

项目总投资1.8亿元，在“十四五”时期实施完成。

6.2.6  新兴县城区东部北部输水管道工程

根据县域经济发展需求，新兴县新开发工业园北园、东园等园区，为配套园区基础设施，筑巢引凤。

建设城区东部北部输水管道工程，铺设DN800供水管道4500米、铺设DN600供水管道2300米、铺设DN1000管5500米、铺设DN600管5000米，总投资1.024亿元。

6.2.7  新兴县供水一厂迁建工程

取消县城第一水厂，在湴表水库周边新建50000m³/d水厂一座，用地面积6.9万平方米；新建供水管道15000米，改建供水管道1000米。

6.2.8  新兴县城防洪工程除险加固工程

项目位于新兴县新城镇，总投资46000万元，主要建设任务为防洪，按50年一遇标准加固堤防，属于三级堤防。

工程建设内容为：整治河道长10公里，加固挡土墙及护坡长10公里，新建堤防约5公里。

6.2.9  新兴县万里碧道工程

新兴县万里碧道工程位于全县主要河道两岸以及龙潭湖等主要河湖。

项目总投资69677.3万元。工程建设任务为：2020年至2022年初步建成碧道73.4公里，到2025年碧道建设达到98.3公里，到2035年进一步向全河段、支流延伸，基本形成空间布局合理的碧道网络，全面覆盖新兴县所有适合建设碧道的河流。

项目共涵盖水环境治理、水生态修复与保护、水安全提升、特色与景观营造、游憩系统构建等5项建设内容，通过河道清淤、护岸固脚、生态化堤防改造、设置净化槽、亲水平台、景石、亭廊、人工湿地、湿地科普长廊等的建设，加强了水体循环、增加水体容积、修复河流生态，改善区域内的水环境，恢复河道动植物栖息环境，提高区域内生态用水保障率和碧道沿线的防灾减灾能力。

6.2.10  新兴县东利水闸重建工程

东利水闸位于新兴县东成镇廻龙河下游。根据水利部办公厅《关于印发〈全国大中型病险水闸安全鉴定核查工作实施方案〉的通知》（办建管〔2011〕172号）和广东省水利厅《转发水利部办公厅关于印发〈全国大中型病险水闸安全鉴定核查工作实施方案〉的通知》（粤水建管函〔2011〕161号）要求以及安全鉴定成果，拟对东利水闸尽快进行报废重建或除险加固建设，以彻底消除安全隐患，充分发挥工程应有的效益。工程等别为Ⅲ等，工程规模为中型水闸。拦河闸、挡洪闸工程等别为Ⅲ等，灌溉涵闸属于堤防上的穿堤建筑物，防洪标准为30年一遇，建筑物为4级，上、下游护堤堤防工程级别为4级，防洪标准为30年一遇。

工程总投资为4950万元。工程建设任务为重建拦河闸、新建发电引水渠挡洪闸、重建灌溉涵闸一座，整治灌溉渠道长50米，以及对上游护堤段长50米、下游护堤段100米范围内堤身进行加高加固。经安全鉴定结构复核，现有水闸结构强度不满足规范要求，且损坏程度严重，拟拆除重建。

6.2.11  新兴县湴表水库除险加固工程

湴表水库位于新兴县六祖镇。项目总投资650万元，工程建设任务为对水库进行除险加固工作，提升其防洪能力。主要建设内容为坝体防渗灌浆，重建隧洞放水设备。

6.2.12  新兴县共成水库灌区改造工程

共成水库灌区位于新兴县太平镇、东成镇、稔村镇和新城镇。

项目总投资7155万元。工程建设任务为对共成水库灌区东西干渠及配套建筑物进行改造。

主要建设内容为：改造干渠长度共26.243公里，其中东干渠长8.303公里（桩号18+360～27+500），西干渠长17.94公里（桩号13+500～32+212）；改造渠系建筑物共178宗，其中重建东山、页村渡槽2座，加固力呈、田村、稔村、西云阁渡槽4座，加固印村反虹吸1座，改造分水闸38座、行人桥95座及机耕桥38座；重建管养站8座（建筑面积合计400平方米）；对10座输水隧洞进行人工清淤。

6.2.13  新兴县大湾侧灌区节水改造工程

大湾侧灌区位于新兴县河头镇、天堂镇。项目总投资3359.26万元。灌区设计灌溉面积2.4万亩，实灌2.4万亩，工程建设任务为对灌区干支渠及配套建筑物进行改造。

主要建设内容为：改造干渠长度7.5公里，支渠30.2公里，配套泄洪闸及放水闸等。

6.2.14  新兴县廻龙河未达标水体综合整治工程

建设地点位于新兴县廻龙河流域，在云礼水库新建应急生态分水闸1座；建设生态沟渠总长约3公里；在廻龙河各支流分别新建生态滤坝10座；对白土村等6条村实施农村生活污水处理设施及管网工程；对流域内47个村开展截污管网建设；完善稔村镇、东成镇镇级污水处理厂及配套管网工程；对廻龙河干流有机污染的底泥进行分段清理；种植美人蕉、菖蒲等挺水植物吸收河道污染物，总面积约40000平方米；建人工浮岛总面积约5000平方米。

6.2.15  新兴江西河团院段改河工程

项目位于新兴县新城镇，簕竹河是新兴江干流，其中县城团也称为西河，其中联群村委处河道弯曲，导致崩岸时有发生，结合二环路建设需要，对该段进行改河，河道弯段总长1498米，取直后河段长度919米。项目总投资为0.32亿元。

# 7  规划实施效果与环境影响评价

## 7.1经济效果评价

水利建设的经济效益主要体现在防洪、排涝等防灾减灾能力的提升。随着经济的发展，GDP的增长，水旱灾害带来的经济损失将会增加，与此相应，水利工程的防灾、减灾效益将会更加明显。灾害所造成的直接、间接经济损失巨大，人民生命财产安全受到极大打击和威胁，这就要求水利建设进程中通过水利建设措施有效显著地减少经济损失，保障全民财产和社会经济。

新兴县水利发展“十四五”规划工程建设后，将大大提升县域防灾减灾、水资源节约集约利用、水生态保护与修复和河湖健康保障的综合能力，将进一步保障人民的生命财产安全，使经济损失降到最低限度，将为县域经济社会发展提供可靠的安全屏障。

在防灾减灾方面，重点防洪保护区基本达到流域规划确定的防洪标准，中小河流重要河段防洪标准和主要低洼易涝地区排涝标准明显提高，山塘水库及水闸达到防洪排涝标准，洪水灾害风险防范能力明显增强。江河堤防达标率由原来50%提高到77%，经济损失可大幅减少。

在水资源节约集约利用方面，水资源优化配置体系更加完善。全面实施节水行动，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量在2020年基础上再降低20%以上。农业节水水平显著提高，水利配套设施建设基本完善，农田灌溉水有效利用系数提高到0.53以上。

在水生态保护与修复方面，深入落实河长制，高标准规划建设万里碧道工程，打造具备特色的河湖治理体系。江河互济的水系连通格局初步形成，水土保持率达到55%，碧道建设长度达到98.1公里。

在水资源保障方面，全域自然村集中供水工程全面建成，农村供水规模化标准化建设基本完成，农村自来水普及率达到98.1%以上。

结合提高水资源综合利用的经济价值，新兴县水利发展“十四五”规划建设工程的经济效果是可观的，在经济评价上是可行的。

## 7.2  社会效益评价

“十四五”规划项目实施后，有效提高了防洪减灾和水资源合理配置能力，保障经济社会发展，改善生态环境。首先，水利基础设施建设将进一步完善区域性防洪工程体系，提高重点区域和人口密集村庄的防洪标准，提高流域防洪安全、生态安全保障能力，为保障人民群众生命财产安全提供基础支撑；其次强化节水和水资源优化配置可增加供水能力，进一步完善城乡供水安全保障体系，加快建设高标准灌溉水利保障设施，进一步提高农村集中供水率、自来水普及率、供水保证率和水质达标率，满足经济社会发展合理用水需求，保障供水安全；再次，水生态环境修复将改善水系连通性和水体流动性，改善河流水质及水生态环境，提升水环境自净能力和水生态修复能力，控制水土流失，减轻洪涝灾害，改善人居环境和生态景观；最后，水利工程信息化、水资源管理信息化及水利系统办公服务信息化水平进一步提升。总体而言，新兴县水利发展“十四五”规划实施将促进新兴县乃至市现代化水利快速发展。

## 7.3生态环境效果评价

“十四五”规划实施后，新兴县的生态环境将得到进一步改善。规划2025年万里碧道建设长度将达到98.1公里，全面推进河湖水环境治理，实现河湖碧水清流，农业面源污染得到有效控制，农村生活废水处理能力进一步提高，河道水质得到明显改善，水生态系统逐步恢复与改善。与此同时，开展重要饮用水水源地保护工程、农村水系综合整治工程与水土流失综合防治工程，水环境自净能力和水生态修复能力逐步提升，重点水土流失区得到有效治理，生态脆弱逐步得到修复。加强江河、水资源、水土保持监管，有效控制污染物的排放，遏止全区水污染问题日趋严重的状况，减轻人类活动对水生态系统的影响，缓解水生态系统面临压力，促进水生态系统恢复和改善，维护河流、水库健康生命，保护生物多样性，改善人居环境，对逐步实现人与自然和谐有重要意义。

综上所述，水是自然界最重要的生态环境要素，随着环境污染和生态破坏现象的日益严重，水利的生态环境建设和保护作用日益强大；水土保持生态环境建设离不开水资源条件的保障和支撑。“十四五”规划实施后，减少了水土流失，促进了生态良性循环，大大改善了生态环境，具有显著的生态效益，对生态环境建设和保护具有促进和支撑保障作用。

## 7.4  风险评估

本规划内建设项目不存在合法性、合理性、可行性、可控性遭到质疑的风险。规划项目实施后对当地经济、社会和生态环境有少量的影响，采取相应措施后，基本不存在风险。同样，媒体对项目建设实施的舆论导向也基本不存在风险。结合以往水利规划实施的经验，不存在同类项目引发的社会稳定风险的发生可能性。综上所述，新兴县水利发展“十四五”规划基本不存在社会稳定风险，规划合理、可行。规划内具体项目实施时，按相关要求落实项目风险评估，确保社会和谐稳定。

# 8  保障措施

## 8.1  加强组织领导

全面加强组织领导，完善任期水利工作目标责任制，把推动水利高质量发展作为各级领导班子政绩考核的重要内容，强化目标考核，确保国家、省、市重大决策部署不折不扣地贯彻落实。强化以政府行为为主体，切实加强对水利的宏观调控和领导，落实行政首长负责制，真正做到责任、措施和投入三到位，使水利更好地为国民经济社会发展服务。

## 8.2  深化前期工作

进一步完善水利规划体系，充分做好新兴县水利发展“十四五”规划与相关规划的衔接和协调。扎实做好各项目前期工作，认真履行建设程序，妥善解决好工程建设中的移民征地、生态环境保护、区域水量分配、利益协调等问题，合理确定建设方案，科学有序实施。建立项目前期工作责任制，严格执行工程建设有关强制性标准和规程规范，确保项目前期工作质量和深度。对建设条件、移民占地、用水总量指标、生态环境影响以及跨县区矛盾等方面存在较多问题，经论证协调仍难以有效解决的项目，不得审批和建设。

## 8.3  加大资金投入

加大资金投入加大公共财政对水利的投入力度，多渠道筹集资金。要积极争取上级专项补助（债券）资金，统筹用于水利工程建设；政府预算内用于水利建设的资金随着经济社会发展适当增加。加强对水利规费征收使用的稽查，保证各项水利规费取之于水、用之于水。深化水利投融资体制改革，积极推进经营性水利工程依法进行市场融资。按照事权和支出责任划分要求，充分发挥各级财政资金对水利工程建设投资的主渠道引导作用，积极利用金融资金，鼓励社会资本参与水利建设，建立长期稳定的水利建设投入机制。优化水利建设投资结构，在优先保障重大水利工程投资的基础上，并在财力允许状况下，加大国家节水行动、万里碧道建设、河湖水生态保护与修复等领域的投资力度。

## 8.4  健全监督考核机制

强化目标指标监督考核，建立项目监督考核制度。充分发挥纪检、监察、审计、稽查的力量，加大水利基础设施建设的重点领域、重点项目、重点环节、重点岗位的监督检查力度，努力实现工程安全、资金安全、生产安全、干部安全。建立公示制度和公众参与制度，保障公众知情权、参与权、表达权、监督权。加强规划实施的监督检查、跟踪分析和相关评估工作，完善规划年度考核和中期评估制度，提出规划调整或修订意见，确保规划总体目标如期完成。

## 8.5  加强宣传引导

把水利纳入公益性宣传范围，充分运用网络、APP等载体，定期持久地开展爱水节水科普教育，提高群众水患意识、节水意识、水资源保护意识。积极完善公众参与机制，通过听证、公开征求意见等多种形式，广泛听取水利工作意见。加强公共服务平台建设，保障公众的知情权、参与权、表达权、监督权，维护公民的正当权益，体现决策的民主性，努力营造水利事业改革发展的良好氛围。