新兴县桉树林改造实施方案

（征求意见稿）

为贯彻落实习近平生态文明思想，推进绿美广东生态建设，持续改善林相，提升林分质量，妥善解决我县布局不合理桉树林问题，统筹各镇对布局不合理桉树林进行改造。根据《广东省人民政府办公厅关于科学绿化的实施意见》、《广东省林业局关于印发创新造林机制开展先造后补改革试点工作方案的通知》(粤林函〔2020〕76号)、《广东省林业局关于桉树改造生态补偿的实施意见》(粤林规〔2021〕5号)及中共新兴县委印发《贯彻落实〈中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定〉若干措施》的通知（新发〔2023〕3号）精神，结合我县实际，制定本实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想，践行绿水青山就是金山银山理念，紧扣省委省政府“1+1+9”工作部署，市委“248”战略目标要求和我县“135”发展战略，锚定打造粤北生态发展新高地，深入推进绿美新兴生态建设，按照“依法推进、分期实施、分类改造、全面优化”的基本思路，抓好全县布局不合理桉树林的改造工作，持续提升森林生态功能等级，打造良好的森林景观，为融湾发展筑牢生态屏障。

（二）基本原则

1.因地制宜，适地适树。根据土地周边环境特点,改种适合我县种植的用材树种、乡土阔叶树种(如香樟、藜蒴、红锥、米锥、荷木、枫香、山杜英、火力楠等)，商品林地可种植黑木相思等经济价值较高的树种，大力推荐种植木本油料、笋竹、木本中药材、蓝莓等经济林。

2.分期实施，稳妥推进。依法依规推进布局不合理桉树林改造工作，优先改造重要饮用水水源地、国省道、高速公路两边、新兴江干流两侧的桉树林，同步推进城镇周边、生态公益林区、国有林场及低质低效布局不合理桉树林。

3.政府主导，群众参与。遵循“保护生态，人人尽责，人人享有”的原则，既发挥政府的组织引导作用，又坚持以林农为主体，尊重群众意愿，共建共享林业生态成果，形成“县级统筹、各镇落实、群众参与”的工作机制。

（三）总体目标

按照“控增量，减存量”总体要求，自本方案实施之日起，严禁新种植桉树。到2027年，基本完成重点区域桉树林改造，逐步打造树种丰富、结构优化、品质优良、林相美丽、质效显著的多功能森林群落。

二、改造范围

将全县范围内需要改造的桉树林分为重点区域和一般区域。到2027年，基本完成重点区域内的桉树林改造，同步推进一般区域桉树林改造。

（一）重点区域桉树林

1.重要饮用水水源地、一级饮用水水源保护区内的桉树林。

2.新兴江干流两侧一公里范围第一重山脊以内的桉树林。

3.国道、省道、高速公路两侧一公里范围第一重山脊以内的桉树林；国道、省道、县道两旁路产范围内的桉树林。

重点区域的桉树林采伐后必须全部改种其它树种；所在镇政府及相关部门要加强督促落实改造。

（二）一般区域桉树林

1.自然保护地内的桉树林（自然保护地的桉树林按其规定处置）。

2.生态公益林区域内的桉树林。

3.县道、高速铁路两侧一公里范围第一重山脊以内的桉树林。

4.县属国有林地的桉树林。

5.上述区域外连片250亩（含250亩）以上的桉树林。

三、改造主体

1.业主自行改造。桉树林所有权人（以下简称业主）自愿申请改造，改造后符合造林补助条件的，政府给予造林补助，林木所有权和林地使用权仍属业主所有。自愿改造的业主申请采伐时，由所在地镇政府与其签订桉树林采伐迹地改造协议，明确桉树林采伐迹地不萌芽更新，并约定改造方式、面积、树种、密度、混交比例、完成改造时间及违约责任等事项，且不得对植被造成较大的破坏，不能造成水土流失；造林作业设计需报所在地镇政府和县林业局备案。

2.政府组织改造。林木采伐审批前，业主与所在地镇政府签订桉树林采伐迹地改造协议（明确种植树种、混交比例等），迹地改造由所在地镇政府按照造林作业设计要求为其进行改造，造林所需资金由县财政解决。完成迹地改造后移交业主管护，林木所有权和林地使用权仍属业主所有。

对于租赁即将到期或业主不愿意再耕作的桉树林，在采伐前，业主要与林地所有权人签订协议，明确采伐后放弃余下的租期、提前解约交还给林地所有权人，由林地所有权人与当地镇政府签订桉树林采伐迹地改造协议，所需资金由县财政解决。

3.政府代履行改造。业主承诺自行改造，采伐前与当地镇政府签订了改造协议，但采伐后未按照改造协议及有关规定完成更新改造，镇政府将按桉树林采伐迹地改造协议的约定追究业主相关违约责任，并对其桉树林采伐迹地代履行改造种植，所需资金由县财政解决。

四、改造方式

桉树林的改造方式分为皆伐全改、皆伐间改、间伐全改三种。

（一）皆伐全改。按规定办理林木采伐审批手续，桉树林采伐后，彻底除萌，改种除桉树外的乡土阔叶树种或珍贵树种或其它一般用材林树种，商品林地鼓励种植油茶、木本中药材等树种。

（二）皆伐间改。桉树林皆伐后，依托采伐迹地的地形地貌，对间隔约50—100米宽的采伐迹地改种除桉树外的其他树种，然后相邻约50—100米宽的桉树林采伐迹地可以萌芽更新，但不得新种，再相邻的以此类推，采伐迹地改种总面积不少于采伐面积的50%。

（三）间伐全改。业主根据地形地貌，对间隔约50—100米宽的桉树林进行采伐，采伐完成后改种除桉树外的其他树种；余下部分桉树林待其改造完成后再行申请采伐，此部分采伐迹地可以不改造，但不得新种植桉树。

五、补助标准

2018年前（不含2018年）种植或萌芽的桉树林更新改造的，政府给予业主一次性造林补助；桉树林改造给予补助的面积以实际改种的面积为准；2018年后（含2018年）种植或萌芽的桉树林更新改造的，政府不给予造林补助。

按技术规程更新造林（含1次抚育），营造松、杉或马占相思、黑木相思或绿化树的，每亩补助400元；营造荔枝、龙眼、柑橘橙、番石榴、蓝莓等木本经济林木本中药材或笋竹的，每亩补助600元；营造乡土阔叶树种或珍贵树种或混交林（单一树种比例不超过 50%）的，每亩补助800元；营造油茶的，每亩补助1000元。业主在完成第一次抚育后，向当地镇政府提出验收申请，镇政府收到申请10个工作日内，与县林业局联合一起验收，经验收合格，由所在地镇政府给予补助，补助资金由县财政解决。

六、改造措施

（一）科学采伐，逐步改造。对纳入改造范围的桉树林，实行分批次采伐审批，对名下有2000亩以上桉树林的业主申请桉树林采伐的，单次采伐许可原则不超过1000亩，但连片原则不超过500亩；待业主按照更新造林作业设计要求对其采伐迹地完成桉树除萌并打穴后，可对业主名下其它地块的桉树林采伐申请进行新一轮审批，一年内采伐许可不超过3次。对名下2000亩以下桉树林的业主申请桉树林采伐的，原则一个批次采伐许可约300亩，待业主按照更新造林作业设计要求对其采伐迹地完成桉树除萌并打穴后，可对其下一批次的林木采伐申请进行审批，一年内采伐许可不超过3次。对积极配合改造的业主，优先安排采伐指标。对拒不落实改造的业主或采伐后未按照改造协议完成更新改造的业主，暂停核发其林木采伐许可证，并由林业主管部门和所在地镇政府依法责令其限期完成改种，或由当地镇政府代履行改种。

（二）依法监管，推进改造。按照“经济效益归业主，生态效益归社会，企业应有社会责任”的原则，采取行政（如林木砍伐、环评、规划等）、经济（如税收）、法规政策等手段，依法依规全面加强监管，推进桉树林改造工作，对违规违法种植桉树林的行为坚决予以惩处。规范林地林木流转以及抵押贷款管理，林地林木流转双方要依法依规签订书面流转合同，并在合同中明确约定不能种植桉树；各镇政府要对本辖区内流转林地林木的用途严格把关，若流转合同未对禁种桉树作出约定的，不予审批其林地林木流转或不得为其作备案登记，县不动产登记部门不得为其办理林地林木流转手续。推行“黑名单制度”管理，对拒不进行桉树林改造或未按承诺完成桉树林改造的业主纳入黑名单，暂停其林地林木流转和抵押登记及林木采伐许可业务审批。

（三）加强涉桉树执法检查。林业部门要加强对木材经营加工单位、个人的监督和管理；依法查处木材加工单位、个人经营、加工无合法来源的桉树木材。加强对林木种苗的行政执法，严厉打击无证非法培育、经营桉树苗行为。加强对重要水源地、宜林荒山、采伐迹地、火烧迹地的人工造林更新检查，严厉打击违规新种桉树的行为。加强对饮用水源保护区的管理，严格控制饮用水源保护区桉树林使用化肥、农药和影响水土保持的经营活动。

- 保障措施

（一）成立机构，加强领导。县政府成立由县长任组长，县分管林业工作的领导任副组长，成员分别由司法、财政、自然资源、水务、农业农村、环保、交通、公路、公安、林业、市场监督、税务等部门以及各镇政府的主要负责人组成县桉树林改造工作领导小组，领导小组办公室设在县林业局，负责桉树林改造日常工作。各镇要相应成立工作机构，制定桉树林改造工作方案，落实人员和经费，确保组织到位、人员到位、措施到位。

（二）属地管理，明确责任。各镇政府负主体责任、林业部门负协调指导责任、各相关职能部门负协调联动责任，业主负直接责任。各镇各部门要密切配合，齐抓共管，全力推进桉树林改造工作。所有业主必须在2023年   月前将桉树林位置、面积、林班、迹地造林等情况报所在镇政府进行实地查核，核定后由各镇报县林业局备案。

（三）依法行政，密切配合。环保部门要按照环保有关法律法规要求，严肃查处桉树林种植形成的环保问题，对不符合环保法律法规规定的，依法严肃查处。水务、农业农村等部门对种植桉树造成水土流失、毁坏农田的要坚决严厉惩处。自然资源部门要从林地林木流转、抵押登记等方面加强监督管理。林业部门要从采伐限额、规范生产用火等方面对桉树林企业或个人加强监督管理。公安部门要强化林区秩序管 理，对聚众闹事、纵火烧山、破坏林地林木的林木企业或个人，要加大侦办打击力度，震慑违法犯罪人员。市场监督、税务等部门对征信不良、不依法报税纳税的林木企业或个人，要加强监管和处理。交通、公路部门负责对路产范围的桉树林进行改造，提升景观效果。财政部门要积极落实经费，确保桉树林改造经费及时到位。各镇各部门要密切配合，协调联动，各司其职，按照县委、县政府的决策部署，共同推进桉树林改造工作的落实。

（四）加大投入，保障资金。充分发挥财政资金的引领作用，桉树林改造所需资金由县级财政统筹解决，将桉树林改造与重点林业生态建设工程相结合，统筹整合中央预算内资金、中央林业改革发展资金、省级财政涉农资金以及地方财政资金用于桉树林改造。积极引导社会资金投入到桉树林改造工作中去。

（五）严明纪律，强化督导。将桉树林改造列入林长制考核事项，县林长办要对各镇桉树林改造工作进行督导检查，及时掌握工作动态，督促推进全县桉树林改造工作。对桉树林改造工作不力、责任不落实的，县政府将对相关单位及责任人进行通报批评，失职渎职的将追究有关人员的责任。

（六）加强宣传，营造氛围。各镇各部门要积极开展桉树林改造宣传工作，利用广播、电视、网络、报刊等新闻媒体，通过编印简报、设置宣传栏、横幅标语等形式进行大力宣传，让广大群众充分了解桉树林改造的重要意义、目标任务和政策依据，营造全社会积极参与和支持桉树林改造工作。县桉树林改造办公室要及时收集工作进展情况，宣传先进典型，营造良好的桉树林改造氛围，确保我县桉树林改造工作顺利圆满完成。

本实施方案具体由县林业局负责解释，自发布之日起执行，有效期五年。